项目名称：老食堂消防改造项目

控制价：183592.88元

竞价要求

1、必须上传响应文件：营业执照、法人身份证复印件、招标清单（含6张表格）。

2、请勘查后按实报价，并上传加盖公章的招标清单。

3、完全符合任务清单要求，所有上传文件必须加盖公章。

具体要求

第一条 工程工期，总工期30天。

乙方未按约定工期竣工的，每逾期一日向甲方支付此合同总价款千分之五的违约金，直至计算到甲方签字盖章确认的竣工验收合格之日止。若因本工程未按约定工期竣工而影响其他工程的进度，造成甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。如乙方逾期一个月仍未将工程验收合格并交付给甲方的，甲方有权单方解除合同并不予支付工程款，由此造成的一切损失由乙方承担。

第二条  工程价款

完工后工程款，按审定的实际结算额结算。

第三条  工程款支付

付款方式：所有工程全部完工并经验收合格，甲方付至总工程款的 97 %；期满1年无使用问题，质保金3%质保期到后付清。

第四条 工程质量与竣工验收

- 工程质量必须合格，验收标准为：甲方签字盖章确认的施工图和国家颁发的施工验收规范与质量检验标准。

2、隐蔽工程必须在经甲方书面签字盖章确认验收合格后，方可进行下道工序。

3、工程竣工后交付甲方前，由乙方承担工程的保管责任。

4、本工程必须经甲方书面签字盖章确认后，方视为此工程竣工验收合格。竣工验收不合格，乙方应按照甲方提出的整改意见，进行无偿返工和维修，直至本工程经甲方书面签字盖章确认的竣工验收合格之日止，乙方因此未按约定的工期竣工的，按本合同第三条第四款承担违约责任。

第五条  工程质量保证

1、工程竣工验收后，乙方应提供完整的竣工材料和经签署的工程质量保修书。本工程的质保期为壹年，自工程竣工验收合格之日起开始计算。

2、一旦本工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后2小时内赶到工程现场解决完毕，甲方也有权直接委托第三方进行维修，因维修引起的所有费用(包括但不限于维修费、材料费、人工费、交通费、食宿费、购买及更换配件的费用)均由乙方承担。因工程未及时保修，导致工程毁损或造成人身、财产损害的，无论是乙方进行维修还是甲方委托第三方进行维修，乙方都应当承担赔偿责任。

3、在本工程的合理使用期限内，因本工程造成人身或财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任(包括间接损失)。

第六条  工程管理

1、乙方必须服从        对本工程的工程监理，并为监理工作提供便利条件。

2、甲方委派        为工程现场负责人，负责工程的监督及现场协调工作。

3、乙方委派      为乙方驻工地代表，对工程质量、进度、安全负责，其职权包括但不限于签署结算书、签署施工作业计划、签署施工进度报告表和签署工程事故报告。

4、施工中，乙方不得随意变更施工方案，如需变更，必须有经过甲方签字并盖章确认的工程变更通知书，方能实施。

5、乙方保证具有建筑施工企业资质及相应资质等级，保证没有借用有资质的建筑施工企业的名义，乙方不得将承包的本工程进行任何转包、分包，若乙方违反此条约定，甲方有权解除合同，解除合同的责任与损失均由乙方承担。

第七条  安全文明施工

1、乙方在施工过程中，应处理好与当地及周边单位的关系，做到文明施工。与当地及周边单位和个人发生矛盾时由乙方处理，所发生费用由乙方承担。

2、乙方必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，应按有关安全规范组织施工，确保施工安全。乙方在开工前必须为施工人员购买工伤保险，规避工程风险。施工过程中，发生质量事故、安全事故、人身事故或其他事故，由乙方承担全部责任及费用，因此给甲方造成的损失，由乙方负责赔偿给甲方，甲方有权在工程款中予以扣除。

3、在本工程竣工验收之日起三日内，乙方应拆除完毕施工现场自用的临时设施，完成清理和退场工作；否则甲方有权自行或委托第三方进行拆除和清理工作，所发生的所有费用和法律责任由乙方承担。

第八条  凡因履行本合同所发生的和与本合同有关的一切争议，甲、乙双方通过友好协商解决；如果协商不能解决，应依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条  甲方签字盖章确认的书面签证文件、工程变更通知书及本附件，与合同具有同等法律效力。

申请部门意见：                采购部门意见：