乌鲁木齐市第二十一小学新建塑胶跑道项目响应

附件要求

我校2024年拟对学校塑胶跑道进行新建，项目预算金额不超过（ 25 ）万元（含所有税费）报价不得超过预算价格。竞价人所提供的所有产品均须符合国家产品的有关质量标准，产品必须是安全的、全新的、未使用过的产品。

一、项目名称：乌鲁木齐市第二十一小学操场跑道新建项目

二、场地面积：876.7平方米

三、项目完成时间：自合同签订之日起，15天内完工（不含下雨等天气因素），质保1年。

四、响应文件的内容及编制要求

（一）供应商基本条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；（供应商需提供营业执照）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（供应商需提供信用中国的信用报告以及审计报告或者财务报表）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（供应商需提供声明函）

（4）有依法缴纳税收良好记录。（供应商需提供完税记录证明文件）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（供应商需提供声明函）

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（供应商需提供声明函）。

（7）具有建筑工程资质二级及以上。

（二）报价、结算及验收要求

1、项目采用总价包干合同，招标控制价为（ 25万）元（此价包含人工费、材料费、运费、管理费、利润、增值税、不可预见费和暂估金额等）。供应商根据附件中招标工程量清单报价，不再增加项目总价，不允许低于成本价报价恶意竞争，不接受联合体竞价。

2、结算：塑胶跑道改造翻新竣工后甲方验收合格后，最终结算价以审计定价为准。

3、验收：

1.以下情况中，视为验收合格：

1.1、验收工作：在乙方完工并通知甲方指定的工程负责人进行验收。

1.2、在未办理完成验收工作的情况下，甲方投入使用所造成的质量问题与乙方无关。

1.3、甲方不经验收直接使用，视为工程验收合格，如发现质量问题按此合同的第六条保修条款进行保修。

2、材料要求：按合同约定要求。（乙方提供材料合格证明及有相关检测资质的第三方出具的检验报告）

3、甲乙双方确认上述材料要求与工序要求作为本工程的验收标准，甲方或乙方有异议，提议复检的，复检机构应为甲乙双方共同认可的第三方专业独立检测机构。复检费用暂由乙方承担。

（三）施工期限

本项目工期为15天，因供应商原因造成的工期延误，违约责任和费用由供应商负责。

（四）施工要求

1、严格按规范施工，服从采购方管理。项目经理必须无其他在建工程。现场施工人员必须购买人身意外伤害保险、安全生产责任险后，方能进场施工。施工过程中出现的一切安全事故，概由供应商自负，采购方不承担任何责任。

2、施工工期内，应按照国家现行的有关工程建设法律法规、技术标准及施工方案和合同规定，因质量不合格而需要返工的，由此所发生的一切费用均由供应商负责。无采购方书面通知，工程不能做任何变更，否则一切责任由供应商承担。

3、工程完工后，供应商须清理现场，须提供完 整的工程技术档案资料，并书面向采购方提 出完工验收申请，采购方在检查工程资料合格和确认施工现场达到要求后，组织相关部门按国家施工规范标准进行完工验收。

4、施工质量未达到设计要求，且不听采购方或者监理人员合理要求的，采购方除有权责令供应商返工外，并有权扣除相应工程款作为违约金，供应商须无条件执行采购方的处理决定，否则采购方有权解除本合同，造成的损失均由供应商负责。

5、施工期间现场设施由乙方看管保护，施工现场做好安全围挡，出现施工安全等问题由乙方负责。

（五）技术要求

- 1.要求提供2024年塑胶跑道样块、塑胶跑道非固体原料、粘合剂（非固体原料）CMA/CNAS检测报告；

- 2.粘合剂（非固体原料）要求：3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和（g/kg）不得检出；3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP）总和（g/kg）不得检出；游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI)总和（g/kg））不得检出；甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg)不得检出；可溶性汞（mg/kg）、可溶性镉（mg/kg）、可溶性铬（mg/kg） 不得检出；

- 3.塑胶跑道样块要求：3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和（g/kg）不得检出；3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP）总和（g/kg）不得检出；游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI)总和（g/kg））不得检出；甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg)不得检出；可溶性汞（mg/kg）、可溶性镉（mg/kg）、不得检出；

- 4、塑胶跑道非固体原料要求：3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和（g/kg）不得检出；3种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP）总和（g/kg）不得检出；游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI)总和（g/kg））不得检出；甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg)不得检出；可溶性汞（mg/kg）、可溶性镉（mg/kg）、可溶性铬（mg/kg） 不得检出；拉断伸长率要求:≥40

（六）周边环境

供应商应负责与周边关系的协调，在施工期间如因建筑垃圾倾倒等与周边环境产生的问题，一律由供应商负责协商解决，所产生的费用由供应商负责采购方概不负责。且不得以此问题来延缓工程进度影响采购方正常教育教学秩序。

（七）质量保证

本工程质量保修期限为：保修内容和范围按国家现行《房屋建筑工程质量保修办法》执行，质保期限为1年（自本工程竣工验收合格之日起计算）。

（八）现场勘查

1、投标人必须实地查看现场，并携带样块，符合本项目要求的样块1块，留校备查。

2、看现场时间为2024年7月20日15：30至17：30，逾期不再组织，没有现场勘察证明竞价无效，竞价成功单位1日之内提供原件备查，否则中标单位竞价无效。

（九）其他要求

1、供应商应提供已报价的工程量清单，报价不得超过（25万）元。

2、供应商应提供《项目预算单》《勘察现场确认书》《服务承诺书》《施工方案》等盖公章电子版作为附件上传。无《项目报价单》《勘察现场确认书》《服务承诺书》《施工方案》之一的，视为无效竞价。

3、供应商的选择：优先考虑技术要求。

4、报价商家最少为三家，未达到三家报价为无效竞价。

5、相关资质及响应文件7项等材料竞价成功后现场进行查验。

勘查现场确认书

乌鲁木齐市第二十一小学：

我公司已按要求对贵单位 新建操场跑道 项目现场进行了实地了解，对本项目的全部内容及要求已核对并确认无误，对现场各种情况已充分了解，对影响报价的任何费用我公司均在报价中予以综合考虑。严格按照经甲方认可的方案施工，同时准备相应的影像、图片等资料，配合做好结算评审的资料准备工作。

我公司郑重承诺报价后，将不会以不了解现场为由，提出竞价以外的任何费用及要求。

乌鲁木齐市第二十一小学             报价单位确认（盖章）

确认签字或盖章：

年    月    日                           年    月    日

服务承诺书

致：（采购人）

说明：承诺书格式由供应商自行确定，但必须包括以下内容：

1、供应商报价应含其成本和相关的一切费用。

2、提供详细的维修改造工艺及工期说明。

3、明确投标产品的售后服务期限和服务承诺，要有本地化售后服务的具体措施和保障机制，明确售后服务响应时间，建立违约责任追究制度。要提供各售后服务联系机构名单、联系人和联系电话。

4、质保期内和质保期后的应急服务预案，如服务项目出现问题，在接到通知后2小时内派工程技术人员到达现场解决问题。

5、售后服务承诺函（根据项目实际需求进行承诺）。

6、优惠条件包括（但不仅限于）供货期的长短以及质保期的长短等。

7、其他报价商认为必要的承诺内容及优惠条件。

8、服务内容与质量，包括（但不仅限于）前期准备、方案设计、项目实施及商品品质。

供应商：（全称）（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：2024年　月  日