关于食堂优化提升项目竞价采购的报价要求

实验学校食堂后堂建筑面积约1000平米，由于设计不符合目前食堂供餐的布局需求，需解决我校食堂后堂布局不合理，缺少切配间、操作间上下水管道老化、电路线路老化、设施设备短缺老化等问题。针对上述食堂后堂存在隐患，计划本次工程将对学校食堂进行优化提升改造。

1、预算资金：41万元。

2、费用包括：设计费、优化提升费、（包含水电路优化、综合布线等、垃圾清运费）等。

3、各报价方在报价前必须到我校进行现场勘察，充分了解我校对于食堂后堂改造优化提升的要求和意见。

4、各报价方在响应报价前必须上按我校要求和实际情况的出具可行性施工方案和设计图，经学校优化提升小组确认符合要求后加盖学校公章，并向报价方出具现场踏勘确认函，无现场踏勘确认函视为无效报价。

5、报价电力线材、上下水管材、开关、插座等设施设备均必须为国内一线知名品牌。施工期不得超过15个自然日。施工过程中对墙面、地面设施设备造成的破坏需进行恢复。

6、供应商如存在不按参数要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等行为的，采购人将按照《在线询价、反向竞价违约处理规则》举报至政采云平台或政府采购管理部门进行严肃处理。

7、项目时间2025年1月18日-2025年2月5日，计划资金约41万元，超出此金额视为报价不合格。因资金紧张，付款时间不能按时支付，资金处于财政待支付状态。资金紧张者请谨慎参与报价。

8、其他未尽事项请于我校总务科（0991- 3730969）沟通。