# 项目采购需求

1. 采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 最高限价 | 所属行业 | 要求/备注 |
| 1 | 乌鲁木齐市第一中学水磨沟区河马泉校区建设项目竣工环境保护验收及突发环境事件应急预案服务 | 1 | 项 | 4万元 |  | / |

要求/备注说明

|  |  |
| --- | --- |
| 用途说明 | 开展乌鲁木齐市第一中学水磨沟区河马泉校区建设项目竣工环境保护验收及突发环境事件应急预案工作。（目前校区内艺术馆还未完成质量验收，中标方需满足现场验收条件后进行环境保护验收工作） |
| 节能产品 | 无 |
| 进口产品 | 本项目不接受进口产品 |
| 适宜中小企业提供 | 本项目专门面向中小微企业（面向中小微企业类型：中小微企业），投标人应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定的中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、微型企业），并提供《中小企业声明函》。 |
| 合同分包 | 本项目不允许合同分包。 |

1. 采购要求

（一）项目概况

1、项目名称：乌鲁木齐市第一中学水磨沟区河马泉校区建设项目竣工环境保护验收及突发环境事件应急预案服务

2、合同履行期限：合同签订之后，20个工作日内出具突发环境事件应急预案报送至应急管理中心进行备案工作；现场满足验收监测条件，在出具监测数据之日起，20个工作日内出具竣工环境保护验收送审稿报送专家进行评审，通过专家评审会之日起，10个日历天内出具正式版《竣工环境保护验收监测报告》及《突发环境事件应急预案报告》。

3、质量目标：合格。

4、付款方式：（1）合同签订生效后，按采购人财务管理规定付款；（2）合同签订后 7 个工作日内，乙方向甲方提供资料清单，由甲方向其乙方支付合同额的 50%；乙方编制突发环境事件应急预案备案后 5个工作日内，由甲方向乙方支付合同额的 30%；乙方完成项目竣工环境保护验收后，由甲方向乙方支付合同额的 20%。（3）甲方付款前，乙方应提供足额、合法有效的增值税普通发票。

5、成果文件：供应商向采购人提供竣工环境保护验收监测报告及专家意见、突发环境事件应急预案及备案表的纸质版盖章成果文件叁份。

6、政府采购预算：4万元，超此最高限价的为无效标。

（二）服务内容及要求

1、服务内容

开展乌鲁木齐市第一中学水磨沟区河马泉校区建设项目竣工环境保护验收及突发环境事件应急预案工作。

2、技术执行标准（包含并不限于）

（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日；

（3）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》，环办〔2003〕26号，2003年3月28日；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部令第16号，2021年1月1日；

（5）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部令第9号，2018年5月16日；

（6）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（7）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办［2014］34号）；

（8）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

（10）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

（11）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）；

（12）《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则》（试行）（新环发［2014］234号）。

3、成果要求：按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求进行验收工作，通过专家评审会、并在“全国建设项目竣工环境保护验收信息系统”完成公示；按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》相关要求进行突发环境事件应急预案工作，通过专家评审会、并取得相关环保部门备案文件。

（三）其他要求

1、竣工环境保护验收第三方项目负责人员必须具备竣工环境保护验收专业技术资格，及时指导项目现场整改。

2、配合完成突发环境事件应急预案及竣工环保验收工作，并接受相关部门的问询并做出专业解答。

3、对以上竣工环保验收提出合理化建议。

4、供应商具有较强的技术人员储备，配备项目负责人及项目团队，并根据内容需求项目员需配合到场服务。

5、供应商具有相应企业实力，并承担过类似项目业绩

6、供应商提交的投标资料所有权归采购人所有，所有资料均不予退还。

7、工作中各项资料要准确、完整，做好档案管理工作，方便采购人及相关部门使用。在未得到许可的情况下，不向任何第三方泄漏有关项目的技术资料和其他信息。

8、投标人需要提供营业执照、法人身份证扫描件、近期缴税证明、技术人员从事环保竣工验收相关证明、现场工程师职称证扫描件。