竞价函

采购项目名称：克拉玛依区小拐乡幼儿园2025年园舍维修项目

采购人：克拉玛依区小拐乡幼儿园

日  期：2025.7

目  录

第一章	竞价邀请	3

第二章	竞价文件组成	5

# 竞价邀请

克拉玛依区小拐乡幼儿园园舍维修项目以竞价的方式确定服务单位，欢迎具有该项目所需相关技术服务能力的潜在竞价人前来参加。现将采购事项公告如下：

一、采购项目信息

1.采购项目名称：克拉玛依区小拐乡幼儿园2025年园舍维修项目

2.采购项目标的、数量及预算：

| 包号 | 品目名称 | 数量 | 预算金额（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克拉玛依区小拐乡幼儿园 2025年园舍维修项目 | 1 | 90000 | 具体施工内容见工程造价清单 |

二、竞价人资格条件

1.竞价人基本资格条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.竞价人特定资格条件：

2.1竞价人需具备工程施工及相关经营资质；

2.2为新疆维吾尔自治区政府采购电子卖场入驻供应商；

2.3此项目专门面向中小企业及小微企业（经销商）（以新疆维吾尔自治区政府采购电子卖场登记的公司规模为准）；

2.4服务须即时响应，为该项目设立专人售后服务，设置24小时服务电话，在1小时内到达幼儿园。

3.本项目不接受联合体竞价。

- 采购内容：

（1）本采购工程项目内容主要为幼儿园后堂不锈钢地漏(宽40公分)；后堂地砖和地面砖拆除及更换；室内地脚线拆除及更换；室内墙面，顶面立邦乳胶柒维；外墙立邦乳胶柒维修；阴井盖周边地面维修四处；大门雨棚圆弧玻璃更换；保安室铝型材窗户更换；保安室防盗门；室外台阶大理石火烧板；拆除更换保安室外墙砖拆除及更换；混凝土地坪拆除及更换；不锈钢牌子；围栏刷油漆；室内地砖拆除及维修等全部内容。

（2）本采购工程项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

（3）本工程施工日历工期为20天，采购人不鼓励竞价人将工期提前，但竞价人不得延误工期，工期每延迟1天，处2000元的违约金，并从工程款中扣除。

（4）工程质量：发包人要求承包人按国家现行施工规范、标准组织施工，工程质量一次交验合格.

四、费用的支付与结算：

1、付款方式：

（1）工程施工全部完成并经采购人及有关部门验收合格后，施工方提供审计资料，经财政局审计部门审计完成后支付施工金额；

（2）付款均凭正式税务发票，发票须由成交单位开具。

五、其他：

1.请竞价人按照要求扫描上传相关资料，未按照要求提供竞价资料者，视为无效竞价；

2.评审小组认为竞价人的报价明显低于其他通过符合性审查竞价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞价人不能证明其报价合理性的，评审小组将作竞价无效处理。

# 第二章 竞价文件组成

竞价人的竞价文件应包含以下三个部分：

一、竞价响应声明

二、竞价人资格证明材料

三、报价一览表

第一部分   竞价响应声明

致克拉玛依区小拐乡幼儿园：

我方已仔细研究了                 (项目名称)采购文件的全部内容，知悉参加采购活动的风险，我方承诺接受采购文件的全部条款且无任何异议。

一、我方保证提交的竞价文件中提供的所有数据和材料都是真实、准确的。否则，愿承担国家相关法律法规规定的相关法律责任。

二、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

三、我方承诺遵守招竞价的有关规定，保证在获得成交资格后，按照采购文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

四、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

五、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

六、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

七、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

八、我单位在参加采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款：财政部认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款” 标准高于 200 万元的，从其规定。

九、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

十、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1.与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2.我单位直接控股的其他单位如下：

3.与我单位存在管理关系的其他单位如下：

十一、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞价人。

十二、我单位无以下不良信用记录情形：

1.在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单；

2.在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

竞价人名称(盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：        年         月         日

第二部分   竞价人资格证明材料填写须知

一、竞价人有下列情形之一的，视为无效竞价：

1.有一项资格证明材料未提交的；

2.提供不符合要求或虚假资格证明材料的；

3.资格证明材料过了有效期的；

4.资格证明材料复印件未加盖竞价人公章的。

二、竞价人应提供的证明材料

竞价人提供下列证明材料，以满足第一章竞价邀请第二款规定的竞价人的资格条件：

附件1：法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

附件2：满足竞价人特定资格条件的证明材料

附件1：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

附件1-1   法定代表人身份证明(法定代表人参加竞价)

竞价人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （竞价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

竞价人名称（盖单位公章）：

日期：        年        月        日

附件1-2   法定代表人授权委托书（委托代理人参加竞价）

本人（姓名、职务）系 （竞价人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）竞价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

竞价人名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

附件2：

满足竞价人特定资格条件的证明材料

竞价人须按采购文件以下要求提供证明资料：

- 竞价人《营业执照》扫描件、企业及人员证书；

二、相关业绩证明；

三、为更好的提供施工质量售后服务，投标商家为克拉玛依市本地供应商，售后响应时间为即时响应，商家投标文件中应承诺自接到用户售后电话后30分钟以内到达幼儿园现场提供服务；投标时需作为附件上传，否则报价无效；

四、投标单位需提供现场管理人员名单，一旦中标，不得分包、转包、一经查实，前期投入费用将有中标方承担、中标方应将已付预付款全额退回，将追进法律责任；

五、该项目不提倡最低价为中标基数，我单位根据各投标单位售后服务及考察克拉玛依区其他幼儿园往年施工过的单位评价确定成交供应商，评价较差者，报价无效；

六、投标商家需根据竞价文件上传工程量清单（广联达预算），预算清单详见竞价文件附件，中标单位将承担前期预算费用2000元；

七、为避免恶意竞价，报价包含一切费用，因施工过程中变化产生的工程量均有施工单位承担，上传文件中所有工程量清单单价均与最终决算书送审价单价一致，一并递交财政局审核单位核实；

八、中标单位施工过程中将各关键环节、隐蔽项目全程拍照留存，作为审计依据一并提交财政审计单位，提供全过程资料报验、验收以及竣工一整套完整资料；

九、该项目质保5年，中标单位再竣工决算时应单独签订项目质量售后承诺书，如若售后中断或者履行不到位，再下一年内投标，将作为失信企业，该企业不在使用；投标时需作为附件上传，否则报价无效；

注：以上资料需全部加盖竞价单位公章，未加盖单位公章视为无效竞价。

第三部分   报价一览表

附件3：

报价一览表

币种：人民币

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克拉玛依区小拐乡幼儿园2025年园舍维修项目 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计总报价金额：（元） |  |  | 小写： 元 大写： |  |  |  |
| 备注 | 服务期 |  |  |  |  |  |
|  | 说明及承诺内容 |  |  |  |  |  |
| 注：报价包含的内容：人工、材料、机械、材料二次倒运及垃圾清运等。 |  |  |  |  |  |  |

竞价人名称(盖单位公章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日期：        年         月         日