商务要求

1. 维修单位为克拉玛依市区企业或拥有服务网点的其他企业，以保证后续服务的即时性与便利性，非克拉玛依市区企业需上传克拉玛依市维修维护网点证明。
2. 资质要求：建筑二级及以上资质
3. 现场勘探要求：自发标后两日，每日10:00集中现场勘探，并签署现场勘探单，过期无效。﻿﻿

4. 本次维修所涉及的材料提前报校方和监理审核，选定材料到场后需提供材料报验单上报校方及监理，经校方及监理同意后方可使用。

5.结算要求：1.提供审计资料(开工报告、竣工报告、竣工交接证明书、验 收单、校园安全协议书、政采云成交合同，审计版预算书、工程定案单)2.提供真实结算资料与影像，并装订成册，与监理方严格核对工作量，3.本项目由区财政局委托审计，校方不参与最终审计结算价格，以区财政局定价为结算依据，费用问题校方单方面不予以调整。

6.报价需上传现场勘探记录单、营业执照、资质证书、施工方案、报价单、维修维护网点证明。

7.工期要求，自中标后15天之内完成改造.

8.中标后三天之内递交企业承诺书，到期不提交者，视为自动放弃。企业承诺书内容应包含或不限于企业能完全响应校方所列服务要求，保证施工安全规范，服务质量达到合同要求，一旦违约，中标企业承担所有法律责任后果。﻿

9.无法100%响应以上要求的报价视为无效报价。