商务要求

1. 维修单位为克拉玛依市区企业或拥有服务网点的其他企业，以保证后续服务的即时性与便利性，非克拉玛依市区企业需上传克拉玛依市维修维护网点证明。
2. 资质要求：建筑二级及以上资质
3. 现场勘探要求：自发标后两日，每日10:00集中现场勘探，并签署现场勘探单，过期无效。﻿﻿
4. 本项目校方使用文化石，需要提前提交石头样品或照片，避免后期文化石选定发生争议。
5. 本项目楼体重新制作字体需要提供效果图，预审合格后进行报价，避免后期发生争议.

6. 本项目所涉及的材料提前报校方和监理审核，选定材料到场后需提供材料报验单上报校方及监理，经校方及监理同意后方可使用。

7.结算要求：1.提供审计资料(开工报告、竣工报告、竣工交接证明书、验 收单、校园安全协议书、政采云成交合同，审计版预算书、工程定案单)2.提供真实结算资料与影像，并装订成册，与监理方严格核对工作量，3.本项目由区财政局委托审计，校方不参与最终审计结算价格，以区财政局定价为结算依据，费用问题校方单方面不予以调整。

8.报价需上传现场勘探记录单、营业执照、资质证书、样品图（效果图）、施工方案及报价单。

9.工期要求，自中标后15天之内完成。

10.无法100%响应以上要求的报价视为无效报价。