**2024年克拉玛依市中心医院道路改造设计采购需求**

1. **投标人资格条件**

（一）一般资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；

 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

 须在本地有固定的售后维修机构及人员（提供证明材料）。

1. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
2. 参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
3. 特定资格条件

具有建设行政主管部门核发的有效期内的市政行业乙级及以上资质；或公路行业（公路）专业丙级及以上资质；或化工石化医药行业乙级及以上资质；

1. 联合体投标

本项目不接受联合体投标

**二、服务内容及要求**

本项目为自治区人民医院克拉玛依医院发热门诊内部道路连接安康路路基路面改造设计。为保证工作人员及就诊车辆方便进出发热门诊，现于锅炉房大门口处新建道路102m，起点发热门诊内部道路，终点安康路。

完成发热门诊内部道路至安康路的工程测量（含开竣工规划测量、地下管线测量、规划定位放线测量及设计所需测量等）、工程勘察、可研深化、现场勘查及工程量测算、方案设计、初步设计、施工图设计（成果文件含各系统管理及产权单位意见）、概算书编制，并协助办理相关部门对工程勘察成果文件、工程测量成果文件、方案设计、初步设计和施工设计图纸的审核、审批工作，项目全过程提供技术服务和现场配合等工作。包括但不限于以下内容：设计依据、设计要求及主要经济指标，设计说明等，提供投资估算，各专业设计图纸等。

本项目不组织集中踏勘，投标方可于公告之日起自行联系采购人前往项目现场进行踏勘。为保障投标人充分了解服务内容及服务范围，**投标文件中需提供由采购人盖章的现场踏勘确认书，项目所有手续办理。**

1. 招标项目名称、预算、服务期限

 道路改造设计项目，概算金额约2.2万元，工期为2日历日。

 （二）项目基本情况及服务内容

项目地点：中心医院院区

项目内容：本项目为自治区人民医院克拉玛依医院发热门诊内部道路连接安康路路基路面改造设计。为保证工作人员及就诊车辆方便进出发热门诊，现于锅炉房大门口处新建道路102m，起点发热门诊内部道路，终点安康路。

1. 服务标准及考核办法

## 设计服务时效性考核

## 在接到设计委托意向一天内派有资质人员到场；

1. 设计文件的及时性，2天内出具设计方案及设计概算；

## 按时出席需设计方参加的各种会议。

对设计人员工作能力、工作质量、业务素质的考核

## 违反设计规范的强制性条文时，业主有权取消设计委托。

1. 施工过程，因设计缺陷原因引起的设计变更，业主有权取消设计委托（不可预见的设计条件除外）。

## 3、施工过程中施工方提出疑问，设计方未能根据现场实际情况给出专业意见，导致施工或使用过程产生的设计变更，业主有权取消设计委托。

1. **服务地点及范围**

自治区人民医院克拉玛依医院（市中心医院）院区、发热门诊、锅炉房、医疗垃圾房及合同期内完成的新建项目。

1. **付款方式**

设计取得审图合格证后付总金额的97%，余款3%在工程竣工后支付。

1. **拟签订的合同文本**

执行自治区人民医院克拉玛依医院合同模板

1. **采购单位咨询电话**

联系人：韩骁强

 手机号：13369906798

 采购人名称：自治区人民医院克拉玛依医院（市中心医院）