自治区人民医院克拉玛依医院消防系统

升级改造工程监理采购需求

- 投标人资格条件

（一）一般资格条件

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 须在本地有固定的售后维修机构及人员（提供证明材料）。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 特定资格条件

1.投标人须具有独立法人资格，具有房屋建筑工程施工监理乙级以上（含乙级）资质，有类似工程业绩，在近三年的工程中无重大质量、安全事故，财务状况和商业信誉良好，在经营活动中没有违法记录;2.投标拟任总监理工程师须具有国家注册监理工程师（房屋建筑工程）资格证书，具有房屋建筑工程类中级以上专业技术职称。

- 联合体投标

本项目不接受联合体投标

- 服务内容及要求

- 本项目为自治区人民医院克拉玛依医院消防系统升级改造工程监理服务。对自治区人民医院克拉玛依医院目前存在的消防安全问题进行整改，结合自治区人民医院克拉玛依医院消防系统升级改造工程可行性研究报告附件一（消防安全隐患及整改方案汇总表）进行监理服务。

从设计阶段介入直至施工开始再到工程质量保修阶段结束为止的监理服务，具体包括施工前期准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和工程保修阶段的监理工作。

- 本项目不组织集中踏勘，投标方可于公告之日起自行联系采购人前往项目现场进行踏勘。为保障投标人充分了解服务内容及服务范围，投标文件中需提供由采购人盖章的现场踏勘确认书，项目所有手续办理。

- 招标项目名称、预算、服务期限

- 监理服务项目，概算金额4万元，工期为30日历日。

（二）项目基本情况及服务内容

项目地点：中心医院院区

- 项目内容：本项目为自治区人民医院克拉玛依医院消防系统升级改造工程监理服务。对自治区人民医院克拉玛依医院目前存在的消防安全问题进行整改，结合自治区人民医院克拉玛依医院消防系统升级改造工程可行性研究报告附件一（消防安全隐患及整改方案汇总表）进行监理服务。

- 服务标准及考核办法

监理服务

1监理服务制度

1.1监理人员应遵守国家、地方法律法规，遵守公司规章制度。

1.2监理人员在岗期间应着装整齐并佩戴公司统一发放的胸卡,进入施工现场应佩戴公司统一发放的具有标识安全帽。

1.3监理人员记好监理日志和监理日记，及时批复施工文件。

1.4现场旁站监理应按《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》执行。

1.5 见证取样应符合有关规范、规定要求。

1.6总监理工程师应实时了解工程项目动态;每周检查监理日志和监理日记并做记录，必要时应签署处理意见。

1.7 总监理工程师应定期组织召开并主持监理例会,监理人员应及时参加与监理有关的工程会议，做好会议纪要。

1.8监理人员应满足顾客的合理合法要求，协调好各方关系。

2监理台帐制度

2.1工程施工中关键部位、关键工序要建立监理台帐，包括:厨卫间闭水试验、砼抗压强度试验、钢筋绑扎焊接试验、预留预埋洞、电气管线预埋等。

3服务形成的技术资料

3.1总监理工程师应主持编写《监理规划》、《监理月报》和监理总结，《监理月报》的编制及发出日期应符合《北京市工程建设监理规程》及顾客的要求。

3.2 监理资料应编写目录并归档，具体实施办法应符合公司《监理资料管理细则》的要求。

3.3监理日志由项目监理部委派专人随工程进度记录，内容包括:施工部位，主要施工工艺、方法，主要使用材料，工程重大变更，质量事故和质量问题，分项/分部工程验收、阶段性验收、竣工预验收及竣工验收情况，上级主管部门检查情况等。监理日记由各专业监理工程师记录，内容包括:天气情况，专业工程施工情况及发现问题和处理方法，抽检、巡查、旁站情况，进场材料设备核查，见证取样部位、组数，分项/分部工程验收、阶段性验收、竣工预验收及竣工验收情况，监理例会及专题会议，及其他日常监理工作情况等。

- 服务地点及范围

自治区人民医院克拉玛依医院（市中心医院）院区和合同期内完成的改造项目。

- 付款方式

竣工验收合格后付总金额的97%，余款3%在工程竣工后支付。

- 拟签订的合同文本

执行自治区人民医院克拉玛依医院合同模板

- 采购单位咨询电话

联系人：韩骁强

手机号：13369906798

采购人名称：自治区人民医院克拉玛依医院（市中心医院）