- 鄯善县人民医院

- 平房拆除项目

- 新院区3号楼南面平房需要拆除。

- 一、公司资质要求

- 1、具有独立法人资格的营业执照；

- 2、报价单位营业执照经营范围土石方工程施工，方可施工。

- 3、投标时需上传营业执照、报价清单、现场踏勘确认函。

- 二、项目内容（详见附件1）

- 因三期场地内的需要平房拆除及地面平整，①平整场地4000平方；②房屋墙砖拆除549.4平方；③建筑垃圾清运费；④大型机动车费用；⑤人工机械费用；⑥戈壁料350立方⑦其他材料费等；

- 四、付款方式：

1、控制金额：6.5万元；

2、合同签订后，甲方按照工期进度与工程质量验收情况进行付款

- 五、其他：

1、监督与检查：甲方有权对乙方的施工过程进行安全监督与检查，发现安全隐患时，有权要求乙方立即整改。

2、中标公告发出后当天设备进场作业，本项目工期5天。

违约责任

1. 如因乙方违反本责任书规定导致安全事故发生，乙方应承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

2. 甲方有权根据乙方违约情节的严重程度，采取包括但不限于警告、罚款、暂停服务、解除合同等措施。

争议解决

双方因执行本责任书发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

投标方必需进行现场勘察，需要跟甲方沟通清楚此项目施工情况。

招标单位：鄯善县人民医院

申请科室：总务科

2025年7月7日