西旁景教寺院遗址的保护展示利用规划

竞价文件

一、响应人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）满足落实政府采购政策满足的资格要求；

（1）具有独立承担民事责任的能力，

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，

（4）供应商优先考虑中小企业。

（三）本项目的特定资格要求

1、具备文物保护工程勘察设计乙级及以上资质，中华人民共和国自然资源部规划行业、中华人民共和国住房与城乡建设部建筑行业、风景园林乙级及以上资质。

2、本项目不接受联合体投标；

3、投标人拟派出担任本招标项目负责人应具备城乡规划师执业证书或一级注册建筑师，且具有文物保护责任设计师证书和正高级技术职称；

4、投标人拟派出参加本招标项目技术骨干应不少于3人，具备文物保护责任设计师证书，且具有高级技术职称；

5、投标人近三年内（2021年1月至今）有通过省级以上文物行政主管部门评审的类似文物类项目业绩。（附合同和通过省级以上文物行政主管部门审批通过文件，以通过日期在近三年内为准）

6、具备三证合一营业执照副本。

7、法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书。

二、项目咨询服务内容：

新疆维吾尔自治区文物保护单位西旁景教寺院遗址的保护展示利用规划：

（1）现场调研阶段

①与招标人充分沟通，深入研究项目基础资料，协助招标人识别文保与文旅领域的关键性问题；

②实地了解项目地历史发展背景、文物保护现状，充分认识遗址所在原生环境与空间景观的现状等；

③实地了解项目地的旅游发展现状、交通现状，对周边相关景区进行调研，整体性把握周边旅游消费市场潜力等。

（2）初步规划阶段

①基于西旁景教寺院遗址保护和利用的具体要求，划定遗址“保护范围”与“建设控制地带”，拓展周边景观空间，确定遗址与文物目前所面临的潜在威胁因素并规划长期病害监测与保护方案。

②针对遗址本体的保存、所在原生环境与空间景观、出土文物的保存现状、主要破坏因素、保护区划与遗产管理、展示体系等问题展开现状评估与展示、利用建议。

③在文物遗址保护标准基础上，拓展研究周边空间，确定“保护范围”、“建设控制地带”和“旅游发展空间”，按照国家4A级旅游景区标准建设，编制西旁景教寺院遗址旅游发展总体规划方案。

④综合现状、资源条件和交通条件，结合国内文旅消费趋势，分析项目在本地、新疆及国内旅游市场中的竞争力，确定遗址旅游发展目标和战略。

⑤测算项目潜在市场规模和预测项目游客接待量，明确市场定位，围绕资源优势、市场需求和游客偏好，进行旅游产品体系与项目策划。

（3）评审修改阶段

①根据行业主管部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过审查批准;

②在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人的合理化建议并对方案进行调整。

③配合发包人进行文化遗址保护、文物展示利用、旅游市场定位、旅游产品策划、项目申报等方面的咨询工作。

参照《全国重点文物保护单位保护规划编制要求》编制西旁景教寺院遗址保护展示利用规划，应包括各类专项评估、规划原则与目标、保护区划与措施、展示利用专项规划、其它必要的专项规划、分期与估算等基本内容。

正式规划文件应包括规划文本、规划图纸、规划说明和基础资料汇编等四部分。

1、规划文本：表达规划的意图、目标和对规划的有关内容提出的规定性要求，文字表达应当规范、准确、肯定、含义清楚。

2、规划图纸：用图像表达现状和规划内容。要求清晰准确，图例统一，图纸表达内容应与规划文本一致。规划图纸应绘制在近期测绘的现状地形图上，规划图上应显示出现状和地形。图纸上应标注图名、比例尺、图例、绘制时间、规划设计单位名称。

3、规划说明：内容包括文物保护单位的价值与重要性、保护、利用、管理等各项评估的详细内容，论证规划意图，解释规划文本等。

4、基础资料汇编：内容包括有关文物保护单位的各类基础资料与规划依据等。

三、其他要求：

1、投标企业在资格审查审核通过后，需前往项目地点进行实地踏勘。根据现场实际情况及甲方需求提供规划咨询服务。规划咨询经自治区文物行政主管部门审批通过后完成（实地踏勘等前期费用均由投标企业自行承担）。

2、拟派出担任本项目负责人必须为投标企业正式员工（提供近3个月有效社保证明）。

3、参加本项目前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，投标企业需提供“信用中国”、“中国政府采购网”无违法违规行为的查询记录。

4、投标企业需提供年度财务审计报告（2022-2023任意一年）、完税证明、社保缴纳证明等材料。

5、投标报价：投标最高限价捌拾万元（800000元）。

6、提交的规划咨询文件应符合文物行政主管部门制定的标准、规范、规程、定额和办法的要求，符合国家与地方景区旅游规划条例标准并能够通过自治区文物行政主管部门审批。

7.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范包括但不限于：

（1）《文物保护单位标志》(GB/T 22527-2008)；（2）文物保护单位开放服务规范(GB/T 22528-2008)；（3）土遗址保护工程勘察规范(WWT 0040-2012)；（4）文物保护项目评估规范(WWT 0070-2015)；（5）文物保护项目评估机构服务质量评价规范（WWT 0071-2015)；（6）文物保护单位游客承载量评估规范(WWT 0083-2017)；（7）《中华人民共和国旅游法》（2013年）；（8）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；（9）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016修订）；（10）《中华人民共和国土地管理法》（2004年修订）；（11）《旅游规划通则》（GB/T 18971-2003）；（12）《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T 18972-2003）；（13）《旅游景区游客中心设置与服务规范》（LB/T 011-2011）；（14）《旅游景区公共信息导向系统设置规范》（LB/T 013-2011）；（15）《城市旅游公共服务基本要求》（LB/T 022-2013）；（16）《城市旅游集散中心等级划分与评定》（LB/T 010-2011）；（17）《“十四五”旅游业发展规划》；（18）《“十四五”文化产业发展规划》。