- 景华社区电缆改造项目招标要求

- 一、招标单位：呼图壁县雀尔沟镇人民政府

二、招标项目名称：景华社区电缆改造项目

三、工程招标预算:控制在人民币250000元以内

四、投标人资格条件

1、符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定

2、投标人由法定代表人参加的，需携带居民身份证原件；由委托代理人参加的，需提交供应商出具的《授权委托书》以及委托代理人居民身份证原件，代理人必须由公司授权，委托人处理一切事物公司全权负责。

3、2024年11月13日10:00（北京时间）组织一次性现场探勘并提交原件或经公证处公证的公证件,法定代表人参加需带本人身份证原件，委托代理人参加需携带法人授权委托书及委托代理人身份证的原件、营业执照、资质证书、安全生产许可证，以上资料原件或加盖公章的复印件。查验证件需现场提交（查验证件不接受二次提交，即在现场查验时，投标商应当一次性提供本招标文件要求的所有证件）。若投标单位未按时参加现场探勘，后果由各投标单位自行承担。建设单位在现场探勘后，出具探勘证明，未取得现场探勘证明的投标单位，投标无效。现场探勘费用由各投标单位承担，甲方不支付任何现场探勘费用。

- 五、施工地点及内容：

- 施工地点：景华社区

施工内容：电缆改造

- 六、工程施工要求

- 包工包料

七、工程期限：自招标完成，合同签订20日内完成。

- 八、报价方式：

- 本施工项目为包工包料工程，投标方按分项报单价方式进行投标，按报价进行结算。此价格包含本项目所需的人工费、材料费、机械费、规费、税金、审计等所需的一切费用。

- 九、合同价款、付款方式：

- (1)合同价款以报价单为依据，以第三方审计结果为最终依据。

(2)付款方式：中标后付30%预付款，工程完工验收合格后，付至60%，第二年起付剩余工程款，五年内付清。工程款支付至审计价的95%时，剩余5%工程款于质保期到期验收后全部付清。

十、其他要求：

按甲方要求期限完成。要求乙方在维护时，做到随叫随到，按质按量及时维护，不得以任何理由拒绝维护，如超出维护时限或施工质量不合格，甲方有权拒绝支付任何工程款，并有权交由其它建筑工程公司施工维护，维修费若超过5%质保金时，超出部分由中标单位支付。

采购单位联系人：王梓萱

联系电话：4250111

呼图壁县雀尔沟镇人民政府

2024年11月11日