### 附件编号：2024-37

### 昌吉州玛纳斯县幼儿园教学楼建设项目招标控制价审核服务

### 一、项目概况：

### （一）项目建设内容：土建施工及设备购置；新建4500平方米教学楼一栋，含教室、活动室、学生艺术展演多功能厅等，配套消防、管网等附属设施。

（二）送审招标控制价22,240,430.11元。

二、审核主要内容：

1.最高限价金额是否控制在批准的预算内；

2.清单编制方法是否符合清单计价规范标准；

3.预算编制内容及项目特征描述是否与初设图一致；

4.分部分项工程量是否计算准确，是否存在清单错、漏或者重复计算；

5.清单组价、定额套用是否准确，是否满足项目特征描述要求；

6.措施项目计价是否合适，内容是否满足本项目实际情况；

7.暂列金、暂估价设置是否合理，是否根据本工程特点列项。

8、其他。

三、审核流程：

（一）接受财政局委托→（二）根据建设单位提供的施工图，审核工程量及最高限价，并出具审核意见→（三）提交财政局复核→（四）财政局组织建设单位、造价咨询机构对核增（减）事项进行确认，确定最高限价→（五）出具审核报告及审定的工程量清单、最高限价成果文件→（六）协助建设单位做好招标及备案工作。