**昌吉州中医医院中医特色楼前及新建医废间、生活垃圾站树木移植清运服务**

**招标要求**

**一、项目名称**

**项目名称：**昌吉州中医医院中医特色楼前及新建医废间、生活垃圾站树木移植及清运服务

**付款方式：**项目验收合格后中标方按照合同金额出具增值税普通发票后15个工作日内一次性付清。

**工程周期：**自合同签订之日起5个工作日内完工。

**二、项目简要说明及预算**

**1、项目说明：**砍伐26棵死树，移植43棵树木并保证移植树木100％成活，其他详见附后工程量清单；

**2.项目预算**：300000元。

**3.履约保证金**：中标单位在签订施工合同后三日内需向昌吉州中医医院财务室缴纳履约保证金：**30000元，大写叁万元整**。履约内容：保证所移植的树木成活率达100%。待树木移植完工三个月后，经甲方验收合格后一次性无息退还履约保证金。如未按时完工或者未按照甲方要求施工，给甲方造成影响及经济损失，乙方应向甲方赔偿经济损失及承担相关责任。

**三、投标人资格条件**

1.工商营业执照副本原件或具有同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料原件扫描件）；

2、法定代表人授权委托书原件(法定代表人本人投标时除外)及被授权人（或法定代表人）《居民身份证》原件或具有同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料原件扫描件）；

3.未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单截图。

4.中标单位应具备丰富的树木修剪、栽植、移植、管护等技术和经验。

5.本项目不接受联合体投标。

**四、施工要求**：

1.按照昌吉市城市管理及昌吉市园林绿化管理中心要求树木移植成活率达到100%。

2.安全文明施工，由于医院属于人员密集场所，施工现场必须摆放施工安全标志，安装安全施工防护网。在施工时施工方要注意施工安全，如发生人身伤亡事故及损坏财物的责任及赔偿由施工方全部承担，甲方不承担任何责任。

3、施工前必须取得昌吉市城市管理局相关部门办理的树木移植手续。

4、施工前必须取得昌吉市环境卫生管理中心办理的垃圾处理手续。

5、施工前必须取得昌吉市交警大队办理的车辆进入城区通行证。

除以上手续外如施工过程中需要办理其他手续均由中标单位自行协调解决办理。

项目联系人：霍宇涛 联系电话：18609949883

**附件：**

**工程量清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **分项** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 砍伐 清运 死树 | 清运树枝、挖掘机开挖场地、人工挖土球、吊装、运输 | 26 | 棵 | 报价应包含开挖、运输、装卸、垃圾处理机械、人工、二次转运等所有费用 |
| 移植 养护 活树 | 树木修剪、清运树枝、挖掘机开挖场地、人工挖土球、吊车装树、大车运输、人工栽植 | 43 | 棵 | 树木胸径13-32公分，报价应包含开挖、钢管架搭建高空安全施工平台、无纺布料包扎、运输、装卸、垃圾处理、机械、人工、二次转运等所有费用 |
| 树木养护一年 | 43 | 棵 | 报价应包含移植养护期所需生根剂、营养液、树木涂抹剂等材料费及人工费等所有费用 |
| 临建拆除 | 废弃房拆除 | 1 | 项 | 报价应包含人工拆除费、机械费及垃圾清运费等所有费用 |