昌吉职业技术学院第三方造价咨询服务采购需求

1. 项目名称：昌吉职业技术学院第三方造价咨询服务项目

采购单位：昌吉职业技术学院

采购预算：人民币50万元。

项目联系人及联系方式：虞老师 0994-2331451\13899634567

供应商资质要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

供应商基本要求：上传中小企业声明函、营业执照、建筑行业(建筑工程）工程设计资质甲级及以上资质证书；上传法定代表人授权委托书原件(法定代表人本人投标时除外)及被授权人（或法定代表人）《居民身份证》原件或具有同等法律效力的证明文件（发证机关或公证机关出具的证明材料原件）；上传2022年1月1日至今类似业绩两项（合同和中标通知书原件）、报价单、售后服务承诺函、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；上传供应商未被列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）经营(活动)异常名录信息查询、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体、安全生产严重失信主体名单、诚实守信相关荣誉信息查询、严重失信主体名单查询、失信被执行人查询的截图及要求上传的其他证明资料。以上资料必须以PDF格式做在一个文档里上传（不要分别上传），同时加盖投标人公章，否则以“未按要求上传资料”审核为“不符合”。

**二、商务要求**

1.履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由供应商全部承担。达不到项目规定的技术指标，供应商应当承担违约责任。

2.完成时间：合同签订后30个日历日内完成。

3.付款方式：合同签订后支付30%预付款，本项目要求的全部服务内容完成且向甲方交付标的物后一次性付清剩余的合同金额。

4.服务期限：壹年。

**三、项目地址**

项目地址：昌吉职业技术学院新校区（昌吉高新技术产业开发区兴业大道8号）、昌吉职业技术学院分校区（昌吉市延安北路342号）

1. **售后服务**

项目完成后，贰年内如相关法律、规范、政策调整，需修改可行性研究报告、勘察、设计（含设计概算）、控价及工程量清单，供应商无偿修改、修订。

**五、项目介绍：**

1、项目地址：昌吉职业技术学院新校区（昌吉高新技术产业开发区兴业大道8号）。

2、技术服务的目标：通过开展可行性研究报告、设计（含设计概算）、工程量清单及控制价、勘察，完成昌吉职业技术学院2025年生均拨款项目前期准备工作。

3、技术服务的内容：

（1）昌吉职业技术学院2025年生均拨款项目施工图设计（含设计概算）;

（2）昌吉职业技术学院2025年生均拨款项目勘察；

（3）昌吉职业技术学院2025年生均拨款项目可行性研究报告；

（4）昌吉职业技术学院2025年生均拨款项目工程量清单及控制价。

**六、报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昌吉职业技术学院第三方造价咨询费汇总 | | | | | | |
| 项目名称 | 投资额（万元） | 造价咨询费（万元） | | | | 完成周期 |
| 设计费 | 工程量清单招标控制价编制费 | 可行性研究编制费 | 工程勘察费 |
| 分校区屋面防水项目 | 60.16 |  |  |  |  | 资料齐全后15个工作日 |
| 学院生活区无塔压力供水项目 | 292 |  |  |  |  | 资料齐全后15个工作日 |
| 教学楼基建维修项目 | 140 |  |  |  |  | 资料齐全后15个工作日 |
| 主校区图书馆外立面改造项目 | 361.1 |  |  |  |  | 资料齐全后15个工作日 |
| 学院1250千伏安增容 2000 千伏安变压器及外网安装工程 | 118 |  |  |  |  | 资料齐全后15个工作日 |
| 学院主校区屋面防水项目 | 500 |  |  |  |  | 资料齐全后15个工作日 |
| 分项合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |