关于改造校园临时西门的请示

校党委：

文化路南段将于6月初通车使用，届时学校位于文化路的临时西大门将无法正常使用。为保障校园各类物资正常进入校园，现申请将临时西门从现有位置改造至J4教师公寓北侧，具体改造内容、资金预算及实施流程请示如下：

一、改造方案

1.将现在西门西侧校园南北走向周界围墙按照原有建筑模式闭合，闭合距离为52米。

2.将现在西门南侧、J4教师公寓西侧铁艺围墙平移至J4教师公寓北侧，呈东西走向、南北间隔约50米连接文化路南北走向周界围墙，在大门西侧形成一处U字形封闭围墙。平移围墙长度为300米，拆除、安装费用，缺少围墙100米，制作、安装费用。

3.值班室彩板房吊装移动、水电改造。

4.J4教师公寓北侧堆积土方约1300立方米，需租赁25立方翻斗车清运至校外处理，装卸费用，预计清运52车。

总务处

2024年5月12日