采购需求

一、项目名称

多模态检索增强生成技术课题研究项目

二、采购方式

网上竞价。

三、采购金额

50万元

四、需求指标：

按照《博尔塔拉融媒体中心多模态检索增强生成技术课题研究项目实施方案》实施研究，成果要紧密契合新时代党的治疆方略，要符合国家和自治区相关政策要求，满足数据收集及效果观测等实际需要，在2025年12月1日之前完成以下产出指标：

采购需求

序号	名称	需求指标	数量	佐证资料
1	多模态检索增强生成技术研究论文	根据《融媒体中心多模态检索增强生成技术课题研究项目实施方案》相关要求开展研究形成论文。承诺发表时间、发表的学术会议期刊为C类会议及以上，声明由本项目研究经费支持，发表之前不再追加研究费用。	≥1篇	论文
2	融合多模态检索增强的可信文本生成论文	根据《融媒体中心多模态检索增强生成技术课题研究项目实施方案》相关要求开展研究形成论文。承诺发表时间、发表的学术会议期刊为C类会议及以上，声明由本项目研究经费支持，发表之前不再追加研究费用。	≥1篇	论文
3	专利申请	1.根据《融媒体中心多模态检索增强生成技术课题研究项目实施方案》、1、2项论文研究成果以及我中心实际需求形成发明专利，第一发明人为博尔塔拉融媒体中心在职工程师，向国家专利部门成功提交。承诺通过实质性审查、取得专利证书，承担3年以内的专利年费、其他所有专利相关费用。

2.根据《一种广播电视专用设备设计书》申请专利，第一发明人为博尔塔拉融媒体中心在职工程师，承担3D打印研发费用及5台样品生产费用。承诺取得专利证书，承担3年内专利年费、其他专利相关费用。	≥1项	专利技术交底书
4	可行性研究报告	根据论文研究成果以及发明专利形成可行性研究报告。承诺根据国家投资部门的要求进行修订。	≥1项	报告
5	灵秀博州接入智能体	在灵秀博州首页增加一个虚拟形象，点击后打开智能体对话页面，页面包括对话首页、对话详情页、对话提示词，能够在对话中引用灵秀博州已纳入知识库的稿件，实现智能问答、智能写稿、问政服务，支持通过“量探”大模型生成超长文本导入知识库，含一年会员充值。

智能体入口技术要求：

在灵秀博州首页增加一个虚拟形象，点击后打开智能体对话页面。

技术要求：

1.首页悬浮虚拟形象，固定在首页相对位置，页面滑动不影响虚拟形象相对于手机边框的位置。

2.点击悬浮头像进入对话页面，第一次点击占据一半屏幕位置，可最大化占据整个屏幕

对话首页技术要求：在智能体对话页面，可进行智能体对话。

技术要求：

1.对话框在屏幕最下方，不遮挡导航按钮。

2.初始化占据一半屏幕，包含最大化按钮、半屏按钮、关闭按钮、分享按钮。

3.半屏状态下，显示从右向左出现的对话提示词，可拖拽左右移动。提示词共2行，每个提示词以暗色的按钮出现。如“怎样去赛里木湖？”、“最新的旅游优惠是什么？”、“去新疆朋友家做客要注意什么？”、“哪家大盘鸡好吃？

野餐推荐地点是啥？”、“推荐一家好点的餐厅？”点击提示词，自动进入对话界面，大模型给出对话回答。对话提示词每次加载20个，自动滑动到边界后自动加载，无限加载次数。

4.提示词下方、对话框上方放置各类智能体虚拟形象，点击后进入对应智能体对话界面。

5.全屏状态下，在上部显示灵秀博州智能体形象，配有智能体介绍语。

6.对话框支持语音输入、文字输入、上传文件输入、拍照输入

对话详情页技术要求：

点击智能体形象，或在对话首页输入内容，点击发送按钮之后，进入对话详情页。

技术要求：

1.头部有返回按钮、新建对话、历史对话、语音播报、分享按钮。

2.页面中间是对应智能体的形象及其介绍。

3.页面下方是对话提示词，带有“试着问我”的提示语。

4.对话提示词下方是深度思考开关、联网搜索开关。

5.对话框包括语音输入、文字输入、拍摄输入、相册输入、文件输入

6.每条对话底部，包含复制、点赞、举报反馈、重新回答、分享按钮。

对话提示词技术要求：

在智能体对话过程中，自动收集用户反馈最好的对话问题，自动推荐到对话首页

技术要求：

1.建立数学模型，对每条对话的复制、点赞、举报反馈、重新回答、分享动作进行判断，对符合推荐条件的对话生成一个提示问题，经过安全检测后推荐到对话首页。

2.允许管理手动推荐、撤销对话提示词。

3.生成推荐记录，审计对话提示词。

≥1套	技术方案、源代码、施工进度、用户反馈
五、资质条件

项目组成员2020年1月1日至今承接的国家级人工智能相关技术研究或算法研究类项目业绩，至少1项；须提供中标（成交）通知书或合同复印件加盖公章或者其他能证明同类业绩的证明材料。

项目组成员需包含具备副高级职称或以上、博士学位的研究人员；项目组成员具备硕士及以上学位的研究人员不少于4人。需提供学历证明、身份证复印件。

供应商提供投标人须具有有效的AAA级信用企业证书（证书有效期涵盖本项目投标有效期），提供证书复印件并加盖公章作为证明材料。为考察供应商信息化项目的规模化实施能力，保障项目实施质量，有效防控项目实施风险，供应商宜具备信息系统集成服务企业认证，获得信息系统集成服务企业认证一级资质评价等级（证书有效期涵盖本项目投标有效期），提供证书复印件并加盖公章作为证明材料。投标人应具备独立承担本项目建设和运维的能力，并获取等级保护评估与安全服务类、信息技术保障服务类、数据运营类知识产权，提供至少3个知识产权证明复印件加盖公章文件。

4、为保障项目实施合规、可靠，投标人应为本项目配备具有相应的项目实施经验和能力的项目交付经理1人。项目交付经理宜具备一级建造师证书（通信与广电工程专业）、PMP项目管理认证证书、通信专业技术人员职业资格证书（中级及以上）；提供证书复印件加盖公章作为证明材料，需同时提供身份证、在职社保证明、劳动合同复印件并加盖公章。

5、为保障项目在运维阶段的可靠运行，投标人需在质保期内为本项目提供运维服务人员。为保障本项目数据安全，提升网络攻防能力，确保关键信息基础设施的安全稳定运行，本项目运维服务人员2名需具备网络工程师（中级）以上职称。运维服务人员具备网络工程师（中级）及以上职称，提供职称证书、身份证、在职社保证明、劳动合同复印件并加盖公章。

6、研究任务任务分解方案：1.任务分解描述清晰，完整可行、人员安排合理，符合项目实际，可操作性强；2.包含实施方案所有工作思路及工作内容；3.对任务需求重点分析准确、深入、目标明确；4、有具体的明确项目实施进度，进度控制保证措施完整、可行，能够在承诺的时间内完成验收。

7、项目实施条件保障充分，具备大模型研发的硬件基础设施，具有人工智能相关项目的研发经验。（需提供相关证明材料并加盖公章）

附件1：融媒体中心多模态检索增强生成技术课题研究项目实施方案

附件2：《一种广播电视专用设备设计书》