2025年光肩星天牛防治人工服务采购需求

一、项目实施地点：

农区0.6万亩人工防护林光肩星天牛防治:涉及特吾里克镇、清源农业发展有限公司、苏哈特乡、新塔热乡、曲惠镇、塔哈其镇（河北新村）等2乡3镇1场1号、2号、4号等15个林班853个小班。其中清源农业发展有限公司4个林班2201.5亩（包括一基地48个小班、二基地96个小班、三基地208个小班、四基地138个小班）、新塔热乡有2个林班296亩（新塔热村、布村），苏哈特乡2个林班有105亩（苏哈特村1号林班1-172号小班、肖然托里盖村2号林班1-58号小班），特吾里克镇4个林班有3032.5亩（镇直属1号林班18个小班、园艺场2号林班35个小班、那仁固林场4号林班7个小班）、曲惠镇1个林班有50亩（老城村1-19小班），塔哈其镇2个林班315亩（阿尔文德尔文村1号林班1号小班、河北新村6号林班31个小班），具体地点见附图：光肩星天牛防治项目布局图。

二、项目实施内容及目标

农区人工防护林光肩星天牛防治：对和硕县2乡3镇1场0.17万亩受光肩星天牛危害的防护林3月下旬—4月底和8月上旬—9月上旬开展2次打孔注药，共计0.34万亩次；6月—9月天牛成虫羽化高峰期开展0.6万亩受光肩星天牛危害的防护林喷药防治3次，共计1.8万亩次。当年防治任务完成率达≥90%，有害生物成灾率1％以下,控制扩散蔓延。

- 项目实施要求

- 打孔注药三人一组，一人打孔，在光肩星天牛寄主树干基部距地面约30-50厘米处钻孔注药。钻头与树干成45°沿主干钻分布均匀的下斜孔，深度5-6cm；一人用注射器注药，注药量5毫升/孔，注药量应充足但不溢出，一人用泥巴封口。钻孔数根据树干胸径而定，胸径10cm-20cm钻2个孔，胸径20cm-30cm钻3个孔，胸径30cm以上钻4-5个孔。注射方位要求均匀分布，避免分布不均造成树木药害或者影响防效；喷药防治采用大型高射程喷雾防治器械，树体喷洒以主干及侧枝全面淋湿为好，对0.6万亩发生区域进行3次地面喷雾防治，最少两个乡镇同时开展的人员能力。

- 供应商报价相关要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小企业 （（含中型、小型、微型企业）；

3、供应商须提供有效的三证合一营业执照副本扫描件；

- 4、供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料（专业技术合格证等）。

- 5、供应商须提供履行本项目实施方案及售后服务承诺函等相关证明材料。

6、供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。须有网上查询截图（加盖公章）

注：以上资料需加盖本单位公章扫描上传，否则视为无效投标人。

六、项目实施期限： 自合同签订至2025年12月。