阿克苏市人民医院医共体信息化升级改造项目

监理服务竞价清单

- 项目概况

- 为加强市域内医疗单位信息化升级，拟对阿克苏市人民医院及其医共体成员单位2家医院（阿克苏市传染病医院、阿克苏市妇幼保健院）和14个社区基层卫生服务机构进行信息化升级改造。

- 项目概述

- 2017年国办发《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》，该文件明确指出开展医疗联合体建设是深化医改的重要步骤和制度创新，有利于调整优化医疗资源结构布局，促进医疗卫生工作重心下移和资源下沉，提升基层服务能力。它要求全面推进医联体建设，形成较为完善的医联体政策体系。

- 2019年国卫基层司《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》，该文件由国家卫生健康委和国家中医药管理局联合印发，旨在试点推动紧密型县域医疗卫生共同体建设，通过系统整合县域内医疗卫生资源，进一步提升基层医疗服务能力。

- 2021年11月，国家卫生健康委印发《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年），文件提出，加快完善分级诊疗体系，推动县医院进入高质量发展新阶段。推动省市优质医疗资源向县域下沉，逐步实现县域内医疗资源整合共享，有效落实县医院在县域医疗服务体系中的龙头作用和城乡医疗服务体系中的桥梁纽带作用，力争通过5年努力，全国至少1000家县医院达到三级医院医疗服务能力水平，为实现一般病在市县解决打下坚实基础。

- 2023年12月，国家卫生健康委、中央编办、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、农业农村部、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局、国家药监局10个部门联合印发了《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》（以下简称《指导意见》）。指导意见提出，到2024年6月底前，以省为单位全面推开紧密型县域医共体建设。到2025年底，紧密型县域医共体建设取得明显进展，支持县域医共体建设的组织管理、投入保障、人事编制、薪酬待遇、医保支付等政策进一步完善；力争全国90%以上的县（县级市，有条件的市辖区可参照，下同）基本建成布局合理、人财物统一管理、权责清晰、运行高效、分工协作、服务连续、信息共享的县域医共体。到2027年底，紧密型县域医共体基本实现全覆盖，管理体制运行机制进一步巩固，县域防病治病和健康管理能力明显提升，县乡村三级协同支持关系进一步夯实，乡村两级服务水平明显加强，医保基金县域使用效能不断提高，群众获得感进一步增强。

- 阿克苏市人民医院始建于1952年,位于阿克苏市前进路。矗立在美丽的多浪河畔。占地面积约91.6亩,业务用房、办公用房6.9万平方米（康养中心1.1万平方米）。医院编制床位490张，开放床位900张（包含康养综合楼336张）。医院作为阿克苏市农村医疗卫生三级网络的龙头单位，目前医院担负着各乡镇专业技术人员的培训、示教和医共体的建设等工作。医院作为阿克苏市公立医院改革试点单位之一，是阿克苏医共体的牵头单位，也是“千县工程”名单阿克苏市唯一一家医院。

- 本次项目将夯实以阿克苏市人民医院为主题的阿克苏市医共体（包含阿克苏市人民医院、传染病医院、妇幼保健院及14个社区医院/乡镇卫生院），进一步全面提升医共体内成员信息化水平，为阿克苏市人民群众健康保驾护航。

- 三、拟采购服务一览表

| - 项目名称 | - 数量 | - 单位 | - 项目简要说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阿克苏市人民医院医共体信息化升级改造项目监理服务 | - 1 | - 套 | - 为加强市域内医疗单位信息化升级，拟对阿克苏市人民医院及其医共体成员单位2家医院（阿克苏市传染病医院、阿克苏市妇幼保健院）和14个社区基层卫生服务机构进行信息化升级改造，项目工程预算1600万元，本项目目前已招标完毕，正在拟定合同细节，合同期预计18个月完成。 - 项目需按合同要求达到国家电子病历应用水平评价四级及互联互通评测四级甲等的标准要求。 |

- 四、监理范围概述

- 注：以下产品模块概述只为初稿，具体条款根据实际发生为准。

| 阿克苏市人民医共体信息化升级改造项目-产品模块 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 市医共体业务协同升级 | 双向转诊 | 套 | 1 |  |
|  |  | 双向会诊 | 套 | 1 |  |
|  |  | 区域病历共享 | 套 | 1 |  |
| 2 | 市人民医院医院信息平台 | 集成平台配置 | 套 | 1 |  |
|  |  | 业务流程管理 | 套 | 1 |  |
|  |  | 集成总线引擎 | 套 | 1 |  |
|  |  | 数据标准体系 | 套 | 1 |  |
|  |  | 平台信息资源监控 | 套 | 1 |  |
|  |  | 主数据管理 | 套 | 1 |  |
|  |  | 主索引管理 | 套 | 1 |  |
|  |  | 单点登录 | 套 | 1 |  |
|  |  | 业务数据存储库 | 套 | 1 |  |
|  |  | 病历检索 | 套 | 1 |  |
|  |  | 临床共享文档 | 套 | 1 |  |
|  |  | 访问安全控制 | 套 | 1 |  |
|  |  | 对外数据服务 | 套 | 1 |  |
|  |  | 临床数据中心 | 套 | 1 |  |
|  |  | CDR患者全息视图 | 套 | 1 |  |
|  |  | BI院长智能辅助决策 | 套 | 1 |  |
| 3 | 市人民医院云HIS服务中心升级 | 统一支付对账平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 统一预约服务平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 统一账户管理平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 统一消息中心 | 套 | 1 |  |
|  |  | 危急值管理平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 统一医保接口平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 基础知识库 | 套 | 1 |  |
|  |  | 微服务治理平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 业务流程编排中心 | 套 | 1 |  |
|  |  | 系统基础信息 | 套 | 1 |  |
|  |  | 用户权限管理 | 套 | 1 |  |
|  |  | 门急诊挂号服务平台升级 | 套 | 1 |  |
|  |  | 急诊临床信息系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 门诊医生工作台升级 | 套 | 1 |  |
|  |  | 住院登记服务中心升级 | 套 | 1 |  |
|  |  | 住院医生工作台升级 | 套 | 1 |  |
|  |  | 住院护士工作台升级 | 套 | 1 |  |
|  |  | 检验标本管理平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 医疗行为权限管理 | 套 | 1 |  |
|  |  | 医疗行为追溯管控 | 套 | 1 |  |
|  |  | 门急诊结算中心升级 | 套 | 1 |  |
|  |  | 住院结算中心升级 | 套 | 1 |  |
|  |  | 药房发药管理升级 | 套 | 1 |  |
|  |  | 物资管理 | 套 | 1 |  |
|  |  | 物价管理服务平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 财务稽核服务平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 综合查询 | 套 | 1 |  |
| 4 | 市人民医院集团化云电子病历升级 | 电子病历书写 | 套 | 1 |  |
|  |  | 病历质控 | 套 | 1 |  |
|  |  | 电子病历基础设置 | 套 | 1 |  |
| 5 | 市人民医院集团化实验室管理系统升级 | 检验中台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 系统环境配置参数配置 | 套 | 1 |  |
|  |  | 智能检验护士站 | 套 | 1 |  |
|  |  | 智能采集工作站 | 套 | 1 |  |
|  |  | 智能检验报告浏览器 | 套 | 1 |  |
|  |  | 智能前处理工作站 | 套 | 1 |  |
|  |  | 智能常规检验工作平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 智能审核 | 套 | 1 |  |
|  |  | 智能常规质控工作站 | 套 | 1 |  |
|  |  | 智能微生物检验工作站 | 套 | 1 |  |
|  |  | 危急值闭环管理 | 套 | 1 |  |
|  |  | 传染病分院建设 | 套 | 1 |  |
|  |  | 妇幼保健分院建设 | 套 | 1 |  |
|  |  | 乡镇卫生院 LIS 升级 | 套 | 1 |  |
| 6 | 市人民医院应用集成和评级服务 | 院内集成接口平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 外联平台对接 | 套 | 1 |  |
|  |  | 电子病历评级指导和信息化建设咨询指导 | 套 | 1 |  |
|  |  | 互联互通四甲评测指导和信息化建设咨询指导 | 套 | 1 |  |
| 7 | 市人民医院其他临床业务系统 | 掌上医院 | 套 | 1 |  |
|  |  | 病案管理 | 套 | 1 |  |
|  |  | 临床路径 | 套 | 1 |  |
|  |  | HQMS | 套 | 1 |  |
|  |  | 随访管理系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 分诊系统（仅软件） | 套 | 1 |  |
|  |  | 不良事件系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 传染病上报系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 单病种质量管理 | 套 | 1 |  |
|  |  | VTE系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | OA系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | UDI管理平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | DIP 费用智能监控系统 | 套 | 1 | 医保合理化软件系统、绩效分析系统 |
| 8 | 市传染病医院云HIS服务中心 | 统一支付对账平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 统一消息中心 | 套 | 1 |  |
|  |  | 危急值管理平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 统一医保接口平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 业务流程编排中心 | 套 | 1 |  |
|  |  | 系统基础信息 | 套 | 1 |  |
|  |  | 用户权限管理 | 套 | 1 |  |
|  |  | 门急诊挂号服务平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 门诊医生工作台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 住院登记服务中心 | 套 | 1 |  |
|  |  | 住院医生工作台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 住院护士工作台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 检验标本管理平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 医疗行为权限管理 | 套 | 1 |  |
|  |  | 门急诊结算中心 | 套 | 1 |  |
|  |  | 住院结算中心 | 套 | 1 |  |
|  |  | 药房发药管理 | 套 | 1 |  |
|  |  | 物资管理 | 套 | 1 |  |
|  |  | 物价管理服务平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 财务稽核服务平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 综合查询 | 套 | 1 |  |
| 9 | 市传染病医院云电子病历服务中心 | 电子病历书写 | 套 | 1 |  |
|  |  | 病历质控 | 套 | 1 |  |
|  |  | 电子病历基础设置 | 套 | 1 |  |
| 10 | 市传染病医院集成对接 | 院内集成接口平台 | 套 | 1 |  |
| 11 | 市传染病医院其他临床业务系统 | HQMS | 套 | 1 |  |
|  |  | 病案管理 | 套 | 1 |  |
|  |  | 传染病上报系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 院内感染控制系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | PACS 系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 心电系统 | 套 | 1 |  |
| 12 | 市妇幼保健院云HIS服务中心 | 统一支付对账平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 统一消息中心 | 套 | 1 |  |
|  |  | 危急值管理平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 统一医保接口平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 业务流程编排中心 | 套 | 1 |  |
|  |  | 系统基础信息 | 套 | 1 |  |
|  |  | 用户权限管理 | 套 | 1 |  |
|  |  | 门急诊挂号服务平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 门诊医生工作台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 住院登记服务中心 | 套 | 1 |  |
|  |  | 住院医生工作台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 住院护士工作台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 检验标本管理平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 医疗行为权限管理 | 套 | 1 |  |
|  |  | 门急诊结算中心 | 套 | 1 |  |
|  |  | 住院结算中心 | 套 | 1 |  |
|  |  | 药房发药管理 | 套 | 1 |  |
|  |  | 物资管理 | 套 | 1 |  |
|  |  | 物价管理服务平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 财务稽核服务平台 | 套 | 1 |  |
|  |  | 综合查询 | 套 | 1 |  |
| 13 | 市妇幼保健院云电子病历服务中心 | 电子病历书写 | 套 | 1 |  |
|  |  | 病历质控 | 套 | 1 |  |
|  |  | 电子病历基础设置 | 套 | 1 |  |
| 14 | 市妇幼保健院集成对接 | 院内集成接口平台 | 套 | 1 |  |
| 15 | 妇幼保健院其他临床业务系统 | HQMS | 套 | 1 |  |
|  |  | 病案管理 | 套 | 1 |  |
|  |  | 传染病上报系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 院内感染控制系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | PACS系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 心电系统 | 套 | 1 |  |
| 16 | 基层社区云HIS | 门急诊挂号服务平台 | 套 | 14 |  |
|  |  | 住院登记服务中心 |  |  |  |
|  |  | 门急诊结算中心 |  |  |  |
|  |  | 住院结算中心 |  |  |  |
|  |  | 门诊医生工作台 |  |  |  |
|  |  | 住院医生工作台 |  |  |  |
|  |  | 住院护士工作台 |  |  |  |
|  |  | 药房发药管理 |  |  |  |
|  |  | 物资管理 |  |  |  |
|  |  | 综合查询 |  |  |  |
| 17 | 基层社区云电子病历 | 临床医生病历书写 | 套 | 14 |  |
|  |  | 权限管理 |  |  |  |
|  |  | 人员管理 |  |  |  |
|  |  | 统计报表 |  |  |  |
|  |  | 配置管理 |  |  |  |

- 五、监理服务清单

| 阿克苏市人民医共体信息化升级改造项目监理服务清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类目 |  | 监理工作详细内容 |
| 1 | 项目组织及技术总体方案 | ① | 根据项目实施的不同阶段，有针对性的制定质量计划、风险管理计划、沟通计划、进度控制计划等，并规范项目管理。对项目管理中的关键点进行技术、质量、进度的把关，以保证项目建设更加规范、科学，达到全过程控制。审核监督确认中标承建单位总体技术方案、实施方案、各种关键技术方案、项目质量保证计划、项目质量控制体系、配置管理方案、测试方案、项目进度计划、进度控制节点等，明确项目质量控制的关键性环节 |
| 2 | 项目质量控制 | ① | 采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规范、监理实施细则等文件，控制项目总体项目质量 |
|  |  | ② | 根据项目的特点，制定包括验收标准、验收方法和质量控制措施在内的详细监理服务方案 |
|  |  | ③ | 编制重大质量问题的处理预案，包括系统建设过程中可能出现的重大质量问题的处理预案 |
|  |  | ④ | 组织项目质量问题的原因调查、分析、评估和处理 |
|  |  | ⑤ | 组织系统建设质量检查、测试和验收 |
|  |  | ⑥ | 督促承建单位整改项目存在的问题 |
|  |  | ⑦ | 参与项目验收和交接 |
|  |  | ⑧ | 技术培训质量控制：审核确认承建单位的培训计划；监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；审核确认承建单位的培训总结报告 |
| 3 | 项目进度控制 | ① | 审查各子项目建设进度计划，监督计划执行 |
|  |  | ② | 采用先进项目管理工具确定各子项目建设工序，监督项目建设进度 |
|  |  | ③ | 发现项目建设进程未能按计划进行时，要求承建单位调整或修改计划，采取必要措施加快进度，使实际建设进度符合合同要求 |
|  |  | ④ | 当项目建设进度拖后可能导致合同工期严重延误时，须作详细报告分析原因并提出对策，为采购人采取措施和做出决定提供参考 |
| 4 | 项目投资控制 | ① | 通过对总体建设方案和项目实施方案的评估和优化，合理控制投资 |
|  |  | ② | 审查建设进度款申报，协助采购人将付款进度与项目质量结合起来；严格控制和审查项目变更，核算成本和变化量，报采购人审批；审核项目量清单及造价和项目决算等 |
|  |  | ③ | 负责项目决算初审工作，并及时将审核结果上报采购人 |
| 5 | 项目合同管理 | ① | 负责为采购人草拟项目相关合同 |
|  |  | ② | 协助采购人与承建单位签订合同 |
|  |  | ③ | 监督检查承建单位履行合同，确保承建单位按时履约 |
|  |  | ④ | 协助采购人处理项目实施过程中变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题，任何变更都要得到采购人书面确认 |
|  |  | ⑤ | 对合同工期的延误和延期进行审核确认 |
|  |  | ⑥ | 对项目暂停、复工等事宜进行审核确认 |
| 6 | 信息管理/项目文档管理 | ① | 及时向采购人报告项目动态和监理工作情况 |
|  |  | ② | 建立全面、准确反映项目各阶段项目状况的图表、文档，收集管理项目各类文档和资料 |
|  |  | ③ | 督促、检查承建单位及时完成各阶段资料整理和归档工作，确保各类资料必须符合国家规范格式 |
|  |  | ④ | 转发采购人发出的一切指令、通知和业务要求 |
|  |  | ⑤ | 采用图表、统计技术或其他先进的管理方法，定期公布项目质量、进度、成本数据，就项目中存在或出现的问题向采购人、承建单位提出合理化意见和解决方案 |
|  |  | ⑥ | 当项目建设出现质量问题或严重偏离计划时，应及时向采购人报告，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施予以整改 |
|  |  | ⑦ | 根据采购人要求完善相应的项目文档管理 |
|  |  | ⑧ | 做好监理日记及项目大事记 |
|  |  | ⑨ | 做好项目协调会、技术专题会等项目相关会议的会议纪要 |
|  |  | ⑩ | 提交验收所需全部资料并汇编成册；包括项目周报、月报、阶段总结等过程文件 |
| 7 | 项目安全管理 | ① | 确立项目建设安全监管制度体系和工作目标 |
|  |  | ② | 审核项目建设安全保密方案 |
|  |  | ③ | 负责项目建设过程中安全控制，防止出现安全事故 |
|  |  | ④ | 检查督促承建单位建立完善安全生产制度 |
|  |  | ⑤ | 排查与处理项目建设安全隐患 |
| 8 | 项目知识产权的管理 | ① | 负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，防止被非授权使用 |
|  |  | ② | 负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，确保不在本项目建设中出现侵犯知识产权的行为 |
| 9 | 项目协调和组织 | ① | 承建单位须按照本项目建设目标和要求，遵循国家、自治区信息系统项目建设和监理标准及规范，做好需求调研、确认及相关协调工作 |
|  |  | ② | 确定承建单位的工作范围和职责，建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，推动项目实施过程中问题的解决 |
|  |  | ③ | 监理方应通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括项目例会、专题讨论会、专家评审会、问题通报会、监理协调会、监理交底会、阶段工作总结会、阶段以及最终验收会等，同时参与采购人组织的有关会议 |

- 六、服务需求

- 1、监理范围为建设合同所包含的全部内容；

- 2、协助本单位依据项目需要确定合同等文件，提供书面的审核意见，包括但不限于技术和质量要求、验收要求、进度要求、质量责任等方面意见。

- 3、协助本单位审查项目实施计划等，提供书面审核意见，包括但不限于与项目需求的符合性、计划和质量保障措施可行性、合理性，文档的完整性等。

- 4、对本项目在质量、进度、投资、变更方面进行监督控制管理，对项目合同、信息安全、技术资料进行规范管理，并协调项目现场各方关系。

- 5、深化设计方案确认。督促实施单位开展项目深化设计工作，对各系统需求和设计进行规范化技术描述，为实施提供优化的实施计划，完成深化设计方案；审核深化设计方案，提出监理审核意见并经我单位审批后实施。

- 6、协助我单位审核验收材料，严格按照验收依据、验收条件要求审核项目各项成果，检查知识产权情况，并提出明确审核意见；协助准备验收方案，内容包括项目基本情况、会议组织方案；协助我单位监督被监理单位完成培训，并对培训效果做出评估，出具评估意见；协助我单位整理、移交项目文档。

- 7、投标方须针对本监理项目专门成立监理工作组，监理工作组至少应包括总监理工程师1名，监理工程师1名，项目组其他人员1名，每位成员具有监理项目经验，并明确工作分工。监理工作组人员不允许外聘。投标方须在《投标文件》中列出监理工作组所有成员名单、各成员工作业绩和监理资质证书。

- 8、投标方必须承诺中标后成员组成人员未经采购方同意不得变更并保证到场工

- 作。

- 如经采购方及第三方查实，投标方与施工方发生非正常经济往来及其他徇私舞弊情况，采购方有权要求更换监理人员或更换全体监理项目班子，情况严重的，采购方有权终止合同。

- 项目实施期间，根据采购方的合理需要，采购方有权要求中标方对项目总监理工程师等监理人员进行调换。

- 七、报价供应商资质要求（需提交如下材料）

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.供应商提供营业执照复印件并加盖公章。

- 3、法定代表人身份证明及身份证原件或授权委托书及被委托人身份证原件（须明确项目名称）。

- 4.提供近三个月完税证明和盖有社保局公章的社保缴纳证明，（社保缴纳证明中含法人及委托人、监理人员的社保明细）。

- 5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度及审计报告（需提供会计师事务所出具的2024年度（如2024年审计报告未出，可报2023年度）财务审计报告或财务报表，成立不足一年的提供成立至今的财务报表）。

- 6.本项目不接受联合体投标、不接受转包。

- 7.因本项目社会影响力较高，且金额较大，供应商需提供具有本项目所必需的专业技术能力承诺函，如违约导致的一切损失由供货商承担。

- 8.本标项专门面向中小企业采购（提供中小企业申明函）。

- 9.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的﹙我院自行查询﹚。

- 10.拟派本项目监理工程师资格：具有国家颁发的计算机技术与软件专业技术资格（水平）信息系统监理师证书，提供监理人员职责表。

- 12.应按照相关要求完成阿克苏市人民医院医共体信息化升级改造项目的全部监理工作（包含本文件第五、六项）。

- 13.提供监理我院信息化项目需要配合的事项清单。

- 八、商务要求

- 1、服务期限：所监理项目完成验收后加2个月的运行监控和分析（服务期间供货商需派驻至少2人在我院办公直至项目结束）；

- 2、提供监理期间所有资料（装订成册）；

- 3、所监理项目完成验收后出具完整的监理报告（可附监理其他信息化项目的监理报告）；

- 4、其他关联本项目的事项，例如项目结束后的审计，供货商需无条件配合；

- 5、供应商认为可以提供的其他材料。

- 6、项目验收完成后需要监理公司在验收报告上签署有效证明。

阿克苏市人民医院      2025年2月8日