疏勒县财政预算评审

审核报告

项目名称：疏勒县罕南力克镇中心小学彩钢房顶更换新装项目

建设单位：疏勒县罕南力克镇中心小学

评审公司：中慧力祥项目管理有限公司

审核日期：2024年7月27日

疏勒县财政预算评审报告

中慧力祥勒评字【2024】20号

疏勒县罕南力克镇中心小学：

我公司受委托,遵循客观公正、实事求是的原则，于2024年7月26日对贵单位提供的疏勒县罕南力克镇中心小学彩钢房顶更换新装项目财政预算进行了评审，现将评审情况报告如下：

一、基本情况：

建设单位：疏勒县罕南力克镇中心小学，建设地点：罕南力克镇中心小学。主要建设内容：彩钢夹芯屋面拆除及更换，吊顶更换及电气设备安装。

二、审核依据：

本项目财政预算评审依据该项目设计施工图、实施方案、13清单计算规则、13清单计价规范、新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额喀什估价汇总表(2022)、全统安装工程消耗量定额喀什估价汇总表(2022)、材料价格按照2024年6月信息价及部分材料市场询价调整、建设单位相关证明材料。

三、评审发现的问题和解决方案及其他有关说明：

1、主要材料价格按审定时期信息价及市场价计入，其余材料价格详见审定预算材料价格表。

2、有关费用说明：该工程清单项目单价组成费率按照本工程相应类别规定的费率执行。

3、疏勒县罕南力克镇中心小学彩钢房顶更换新装项目送审预算部分清单项组价未按规定调整、部分材料价底于市场价，调减报审预算价16,704.70元；

四、审核结果：

经我公司评审，疏勒县罕南力克镇中心小学彩钢房顶更换新装项目预算送审价为298,991.59元、核减值为16,704.70元、审定值为282,286.89元。主要核减原因为原报送值中部分材料价格偏高、部分定额套用不适。该项目预算评审中所需资料均由建设单位提供，我公司经依据贵单位提供的资料及确认的工程量清单，按有关规定，对该项目预算开展评审工作。该项目审定值现经建设单位、疏勒县评审中心、评审公司三方签章认可。

建设单位：（盖章）

评审公司（盖章）：

执业造价师：

中慧力祥项目管理有限公司

二〇二四年七月二十七日