监理服务主要参数

1. 项目基本情况

项目名称：2024年上海援建“携手兴乡村”结对帮扶白什坎特镇基础设施提升改造项目

建设内容：对红旗社区2.3公里人行道、非机动车道铺设彩色沥青路面10000平方米，安装护栏1公里、路灯100盏，并配套生态种植等。

建设地点：莎车白什坎特镇红旗社区

项目总投资：150万元，其中基建部分约120万元（上海援建“携手兴乡村”结对帮扶资金）

服务期限：2024年8月-2024年9月（工期60天）

2、监理服务要求

1、监理不得安排无证、无资质的人员在场，派驻人员必须要对本项目施工进行全过程、全天候监督，每天到项目区核查、监督项目进展，施工期间若发现监理未在场的，一次扣除监理合同价的10%，三次以上，直接扣除100%监理费；按时向建设单位报送农民工考勤和工作照片，同时对劳务报酬发放情况进行监督，参与各阶段验收工作，并按建设程序提供监理资料（监理日志、大纲、细则、月报、季报、总结等），并配合建设单位完成与该项目有关的其他工作。

2.具有独立法人资格（三证合一的营业执照）和市政工程监理乙级以上（含乙级）企业资质，财务状况和商业信誉良好，没有违法记录，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的监理能力（提供相关资料扫描件并加盖单位公章）

3.拟派项目总监理工程师须具备有效的市政工程监理工程师资格（提供相关扫描件并加盖单位公章）

4.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）列入政府采购严重违法失信行为记录名单或被财政部门禁止参加政府采购活动时间及地域范围内（提供查询结果网页截图并加盖单位公章）

5.本项目不接受在“全国建筑市场监管公共服务平台”黑名单内限制投标的企业投标。

6.为了避免低价低质恶性竞争，请实事求是报价，如有违反市场价格规律超低价恶意谋取中标后，又不能按招标人要求提供合格服务者，一律按无效标处理，并上报平台，封号罚款处理。

7.业绩要求：要求投标单位具有三次以上（含三次）同类项目的业绩，包括但不仅限于市政工程、房屋建筑等（有效材料包括成交通知书、合同、验收单、验收报告并加盖单位公章）。

联系电话：18690868765