对审计方的相关要求

‌人员要求‌：审计方必须选派具有丰富审计工作经验、专业配套、业务水平较高的人员负责该项工作。

‌过程要求‌：从开工到竣工，专业人员需入住到施工现场，实施全过程的工程造价跟踪。

审计内容

‌工程拨款审核‌：根据施工合同及施工进度对工程拨款实施审核及控制。

‌工程项目变更核对‌：对工程项目变更进行核对，并签字盖章认可。

‌材料价格认定‌：对水利建筑物、原材料价格的认定要合理。

‌竣工审核‌：工程竣工后，根据施工方提出的有效变更单及决算书进行初步审核。

‌‌审计报告编制‌：审计部门需认真编制审计报告，由四方（参加单位）签证后生效。

硬件要求

需配有审计专业准确测量设备。例如测量无人机、RTK、水准仪等测量设备。