全过程跟踪审计（限价4万元）

1. 项目规模：

总项目投资额600万元,位于乌鲁木齐市天山区。

主要包括：新建500m³消防水池、150㎡高低压配电室、138.88㎡值班室及控制室、362.08㎡值班室及物业用房，及相关配套设施。(需编制控制价及清单、进度款支付审核及最终结算审计）。

1. 主要工作内容

编制招标控制价及清单、施工图设计阶段经济分析、工程建设项目政策与决策咨询、为甲方决策提供依据、协助甲方项目立项或备案，促进项目合规落地、施工过程进度款审核、最终结算审计、配合材料暂估价询价等整个项目全过程跟踪审计，后期如发生索赔事项，要能做好记录、收集证据、力争将索赔降低之最低，对可能引起索赔的事项进行重点跟踪，及时提供相关咨询建议，力求避免索赔时间的发生。

施工过程需每周对现场工程量派专人进行审核记录，对工程联系单及工程量签证单与监理一同进行现场复核，协助甲方对项目进行成本控制。

1. 服务期限

根据项目完成情况确定。

1. 付款方式：具体以合同签订为准。
2. 人员配置（至少）

项目负责人（总工）造价师一名、配置相关专业造价员若干。

造价员需驻场，造价师需每周到场一次并在主要核对工程量时到场。