新疆财经大学2号公寓地砖、9号公寓卫生间防水及行政楼知行楼墙面维修工程招标需求

一、基本情况

2号公寓地砖、9号公寓卫生间防水及行政楼知行楼墙面维修工程主要包括：2号公寓地砖拆除、铺设50平米、9号公寓18宿舍卫生间防水维修、行政楼及知行楼部分墙面粉刷48平米等，具体见工程造价清单。

二、资质要求

须提供下列材料（加盖公章上传）：

- 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供有效证书复印件加盖供应商公章）；

- 2.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 3.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图）；

- 4.供应商须具有由住房和城乡建设部门颁发并在有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质（提供有效证书复印件加盖供应商公章）；

- 5.供应商须具有由住房和城乡建设部门颁发并在有效期内的《安全生产许可证》（提供有效证书复印件加盖供应商公章）。

三、质量标准

本工程要求的质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。

四、施工工期

自中标后10日完成2号公寓地砖、9号公寓卫生间防水及行政楼知行楼墙面维修工程。

- 五、质量保证期

- 质保期为两年，自验收合格之日起算。

- 六、付款方式

项目完工学校验收合格后，以工程审计金额为准结算，以上所需费用均从新疆财经大学后勤公寓服务中心小型维修经费中支出。

七、其他要求

包括对施工过程中的安全文明施工、消防安全、用电安全、劳动保护以及环境保护等管理制度的遵守，施工期间保持施工现场干净整洁，及时清运工程垃圾，要满足具体的施工验收标准，按期竣工、验收，并提供竣工所需的相应资料等。