新疆医科大学附属肿瘤医院

- 竞争性谈判文件

项目名称：污水站新增危废贮存间

招 标 方：新疆医科大学附属肿瘤医院

项目编号：

联 系 人：周文华、王兴旺

电    话：0991-7819055

地    址：乌鲁木齐市新市区苏州东街789号

一、谈判单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

二、答疑时间：2024年  月  日上午11:00

谈判时间：2024年  月  日上午11:00

三、谈判地点：门诊综合楼

# 四、工程概况：

- 1、污水站新增危废贮存间；

# 工作内容及技术要求：

# 各投标单位需按照工程量清单项目进行投标报价。

六、投标人的资格：投标时需带以下资格文件的原件，否则影响其投标资格：

- 具备已通过年检合格有效的企业法人营业执照副本或经法律公证部门公证过的营业执照公证件;

- 法人代表资格证明书或法人代表授权书；

- 法人代表身份证或法人授权代表身份证；

- 安全生产许可证；

- 房建或装饰装修工程三级及以上资质；

- 外地施工单位来疆进行施工的要提供有效进疆准入证原件，跨地区施工的要提供在市建委备案的证明文件。

七、招标控制价及报价方式：

招标控制价为45476.64元，按招标文件、工程量清单、答疑文件规定内容报包干价。

八、投标文件编制方式：

投标文件经济标、商务标、技术标统一编制成一册。

九、评标办法：

由医院招标领导小组在招标现场按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，将最大限度满足招标文件中各项实质性要求的单位，确定为中标单位。

十、工期要求：中标后，保证按时完成工作任务。施工工期为7日历日，非招标方原因造成工期延误，每延误一天中标方向招标方支付1000元的违约金。

十一、合同签订：

确定中标单位后三日内发出中标通知书并签订合同。

十二、付款方式：

本项目无预付款，工程竣工验收合格出具验收报告后一次性支付至合同总额的97%，并出具合法有效全额发票。预留3％的质保金，质保期满后无任何质量问题无息支付。保修期自验收合格之日起计算。

十三、保修期： 二 年

保修期内如发生由施工造成的质量问题，由中标方免费维修或更换，并保证4小时内到医院进行维修。如不能按时维修或者拒绝维修，招标方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，中标方应予以补足。

十四、验收：

由招标方基建科牵头，相关科室参加进行验收。如验收不合格，由中标方承担全部返工费用并承担逾期交工的违约责任。

十五、违约责任：

1、由于中标方原因造成质量事故，其返工费用由中标方承担，工期不顺延。如给招标方造成损失，由中标方全部承担。如工程质量验收不合格，中标方退还招标方支付所有款项，并支付合同价20%的违约金。

2、中标方施工人员必须严格遵守相关操作过程，在确保安全前提下进行施工作业。由于中标方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，中标方应承担由此引发的一切经济损失和法律责任，项目开工前必须签署《外来施工单位安全管理协议书》，与合同条款具有同等法律效力。

3、中标方在施工期间，如发生任何安全事故、人身伤害事故，均由中标方自行承担全部责任；招标方不承担任何责任；发生相关事故，中标方应积极妥善解决，如中标方未能积极妥善解决，给招标方造成损失的，中标方双倍赔偿招标方因此受到的全部损失；

十六、其它

双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可提交招标方所在地法院诉讼解决。

十七、招投标文件和合同一并生效且具有相同法律效力。

十八、投标文件一式三份，正本1份，副本2份

十九、本招标书解释权归医院所有。