2024年旅游厕所专项整治项目

采购需求

一、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（须提供政府采购供应商信用承诺函）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）以及国家企业信用信息公示系统网站（http://www.gsxt.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单里以及未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供供应商无关联关系书面声明函）

二、项目主要工作内容及要求

（一）时间

第一阶段：2024年5月1日-2024年6月10日；

第二阶段：2024年7月10日-2024年7月31日。

(二)地点

1.自治区所辖4A级以上（含4A级）旅游景区已建、在建的旅游厕所。

2.途中3A级景区、公路沿线、乡村旅游重点村等易发生问题和造成游客投诉、网络舆情的旅游厕所（如独库、S219、S101等）。

（三）分工

不少于2个组，覆盖全疆14个地州市。

（四）工作内容

第一阶段（排查整治）：

1.对2023年全疆旅游厕所调研提出的问题整改“回头看”，出具整改落实报告；

2.检查2024年新建旅游厕所171座任务落实情况（分布在全疆14个地州市，详见附件1）；

3.按照最新国标《旅游厕所质量要求与评定》（GB/T 18973-2022），对2023年评定的Ⅰ类厕所进行复核、抽查各地州Ⅱ类厕所等级评定情况；对4A级以上景区景点厕所进行全覆盖复核，出具复核报告；

4.检查旅游厕所旺季管理、应急预案及280座移动厕所配置与落实情况（详见附件2）；

5.检查2024年全疆510座下达任务的老旧厕所改造情况（详见附件3）；

6.检查旺季期间游客对旅游厕所服务质量和卫生管理的满意程度；旅游景区对旅游厕所的清洁频率、洁净程度及使用和维护情保；是否有清晰明确的旅游厕所标识导向牌等；

7.检查途中省道、县道、乡道等通景道路沿线旅游厕所建设与管理状况；

8.评估旅游厕所的设施、设备及周边的外观设置是否需要更新或升级，以提升游客使用体验和服务质量；

9.对4A级以上景区（含）旅游厕所进行电子地图标注。

10.对于检查发现的问题，以现场反馈和书面反馈形式，督促责任部门整改并因地制宜指导破解旅游高峰期管理难题。

以上为必选项，各投标人须结合排查整治提出切实可行的工作举措和细化工作流程，切实构建发现问题--督促整改--“回头看”核查--景区创建复核成果应用等方面的闭环管理机制。

第二阶段（巩固提高阶段）：

1.核查第一阶段发现问题的整改情况，更新问题清单，对责任不落实，措施不到位，成效不明显等问题开展督导，巩固排查整治效果；

2.核查景区景点是否对旺季旅游厕所的使用及移动厕所配置情况进行自我总结与评估，是否对发现的问题制定具体整改措施和提升计划；

3.核查景区景点是否对旅游厕所的清洁程度、卫生状况、管理情况、维修保养等进行总结，是否对旅游厕所服务投诉、负面舆情进行处理等。

（五）项目成果（包括但不限于如下）：

1.2023年新疆旅游厕所调研“回头看”报告；

2.2024年新疆旅游厕所建设任务进展报告；

3.2023年新疆评定Ⅰ类厕所复核报告；

4.新疆4A、5A级景区旅游厕所复核报告；

5.新疆4A、5A级景区旅游厕所旺季运营及移动厕所配置使用情况报告；

6.2024年新疆4A、5A级景区旅游厕所建设与管理问题清单及整改方案；

7.2024年新疆老旧厕所改造情况报告；

8.2024年新疆旅游厕所建设与管理专项整治报告。

（六）其他要求

1.结合工作实际完善方案，明确责任分工，切实把督查和整改工作做实做细，围绕旅游厕所建设和管理工作认真查找问题，确保掌握真实情况。

2.强化问题整改，对于发现的问题，要第一时间反馈传达，确保相关问题整改到位。

3.制定突发事件预防和应急处置方案，防范各类安全事故发生，保障安全前提下如期完成工作。

4.报价要求：供应商的报价是供应商响应2024年旅游厕所专项整治项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用，即：包括本项目所有服务价格、劳务、食宿、设备、交通、运输、租赁、保险、售后服务、利润、相关税费及市场价格风险在内等完成本项目所需全部费用。在项目履约中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

**5.供应商应按本项目采购需求制定详细的实施方案，如供应商与采购人因实施方案无法达成一致，导致无法签订服务合同，采购人有权按报价由低到高顺序顺延成交供应商或重新组织采购。**

三、报价文件组成

1.供应商为企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；

2.提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

3.政府采购供应商信用承诺函；（附件四）

4.供应商无关联关系书面声明函；（附件五）

5.报价表；

6.实施方案（包括但不限于人员配备、进度计划、排查整治方案、巩固提高阶段、预期成果、应急预案等）；

7.供应商认为有必要提交的其他资料。

**注：以上材料如为复印件均需加盖公章**

附件1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年旅游厕所建设项目分布表 | | | | | |
| **序号** | **地州** | **项目总数** | **县市** | **项目数量** | **备注** |
| 1 | 伊犁州 | 54 | 伊宁市 | 4 |  |
| 霍尔果斯市 | 3 |  |
| 霍城县 | 11 |  |
| 察布查尔县 | 5 |  |
| 尼勒克县 | 3 |  |
| 特克斯县 | 4 |  |
| 伊宁县 | 4 |  |
| 巩留县 | 5 |  |
| 昭苏县 | 4 |  |
| 奎屯市 | 1 |  |
| 新源县 | 10 |  |
| 2 | 塔城地区 | 5 | 额敏县 | 1 |  |
| 乌苏市 | 1 |  |
| 裕民县 | 1 |  |
| 和布克赛尔县 | 1 |  |
| 托里县 | 1 |  |
| 3 | 阿勒泰地区 | 7 | 阿勒泰市 | 1 |  |
| 哈巴河县 | 1 |  |
| 吉木乃县 | 1 |  |
| 福海县 | 3 |  |
| 青河县 | 1 |  |
| 4 | 克拉玛依市 | 1 | 克拉玛依区 | 1 |  |
| 5 | 博州 | 7 | 博乐市 | 4 |  |
| 阿拉山口市 | 1 |  |
| 精河县 | 2 |  |
| 6 | 昌吉州 | 11 | 木垒县 | 2 |  |
| 奇台县 | 2 |  |
| 吉木萨尔县 | 3 |  |
| 昌吉市 | 2 |  |
| 准东开发区 | 2 |  |
| 7 | 乌鲁木齐市 | 10 | 米东区 | 1 |  |
| 乌鲁木齐县 | 4 |  |
| 水磨沟区 | 2 |  |
| 天山区 | 2 |  |
| 沙依巴克区 | 1 |  |
| 8 | 哈密市 | 3 | 巴里坤县 | 1 |  |
| 伊吾县 | 1 |  |
| 伊州区 | 1 |  |
| 10 | 巴州 | 15 | 博湖县 | 3 |  |
| 和静县 | 6 |  |
| 且末县 | 2 |  |
| 轮台县 | 1 |  |
| 若羌县 | 2 |  |
| 焉耆县 | 1 |  |
| 11 | 阿克苏地区 | 16 | 阿克苏市 | 1 |  |
| 库车市 | 3 |  |
| 沙雅县 | 2 |  |
| 新和县 | 1 |  |
| 拜城县 | 1 |  |
| 温宿县 | 4 |  |
| 阿瓦提县 | 2 |  |
| 柯坪县 | 2 |  |
| 12 | 克州 | 6 | 阿克陶县 | 2 |  |
| 乌恰县 | 2 |  |
| 阿图什市 | 1 |  |
| 阿合奇县 | 1 |  |
| 13 | 喀什地区 | 14 | 塔什库尔干县 | 1 |  |
| 疏勒县 | 1 |  |
| 伽师县 | 2 |  |
| 喀什市 | 5 |  |
| 泽普县 | 3 |  |
| 疏附县 | 2 |  |
| 14 | 和田地区 | 10 | 民丰县 | 1 |  |
| 策勒县 | 2 |  |
| 洛浦县 | 2 |  |
| 和田县 | 1 |  |
| 和田市 | 1 |  |
| 墨玉县 | 1 |  |
| 皮山县 | 1 |  |
| 于田县 | 1 |  |
| 9 | 吐鲁番市 | 12 | 高昌区 | 7 |  |
| 鄯善县 | 4 |  |
| 托克逊县 | 1 |  |
| **合计** | | **171** |  |  |  |

附件2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动厕所分布表 | | | | |
| 序号 | 地州市 | 县市 | 数量 （个） | 备注 |
| 1 | 伊犁州 | 霍城县 | 1 |  |
| 2 | 霍城县 | 1 |  |
| 3 | 霍城县 | 1 |  |
| 4 | 霍城县 | 1 |  |
| 5 | 霍城县 | 1 |  |
| 6 | 霍城县 | 1 |  |
| 7 | 霍城县 | 1 |  |
| 8 | 霍城县 | 1 |  |
| 9 | 霍城县 | 1 |  |
| 10 | 尼勒克县 | 7 |  |
| 11 | 新源县 | 3 |  |
| 12 | 塔城地区 | 裕民县 | 2 |  |
| 13 | 裕民县 | 2 |  |
| 14 | 阿勒泰地区 | 富蕴县 | 6 |  |
| 15 | 富蕴县 | 2 |  |
| 16 | 富蕴县 | 1 |  |
| 17 | 阿勒泰市 | 1 |  |
| 18 | 克拉玛依市 | 白碱滩区 | 1 |  |
| 19 | 白碱滩区 | 1 |  |
| 20 | 独山子区 | 2 |  |
| 21 | 乌尔禾区 | 2 |  |
| 22 | 博州 | 温泉县 | 1 |  |
| 23 | 赛管委 | 1 |  |
| 24 | 赛管委 | 1 |  |
| 25 | 赛管委 | 1 |  |
| 26 | 赛管委 | 1 |  |
| 27 | 赛管委 | 1 |  |
| 28 | 昌吉州 | 玛纳斯县 | 8 |  |
| 29 | 玛纳斯县 | 2 |  |
| 30 | 玛纳斯县 | 1 |  |
| 31 | 呼图壁县 | 1 |  |
| 32 | 呼图壁县 | 1 |  |
| 33 | 呼图壁县 | 1 |  |
| 34 | 呼图壁县 | 1 |  |
| 35 | 呼图壁县 | 1 |  |
| 36 | 昌吉市 | 1 |  |
| 37 | 昌吉市 | 1 |  |
| 38 | 昌吉市 | 2 |  |
| 39 | 阜康市 | 1 |  |
| 40 | 吉木萨尔县 | 14 |  |
| 41 | 乌鲁木齐市 | 经开区（头屯河区） | 1 |  |
| 42 | 哈密市 | 伊州区 | 6 |  |
| 43 | 吐鲁番市 | 高昌区 | 3 |  |
| 44 | 高昌区 | 2 |  |
| 45 | 巴州 | 轮台县 | 2 |  |
| 46 | 轮台县 | 2 |  |
| 47 | 轮台县 | 2 |  |
| 48 | 轮台县 | 2 |  |
| 49 | 轮台县 | 2 |  |
| 50 | 轮台县 | 2 |  |
| 51 | 轮台县 | 1 |  |
| 52 | 轮台县 | 1 |  |
| 53 | 和硕县 | 2 |  |
| 54 | 库尔勒市 | 2 |  |
| 55 | 若羌县 | 4 |  |
| 56 | 若羌县 | 9 |  |
| 57 | 阿克苏地区 | 阿克苏市 | 4 |  |
| 58 | 沙雅县 | 7 |  |
| 59 | 沙雅县 | 2 |  |
| 60 | 沙雅县 | 10 |  |
| 61 | 沙雅县 | 5 |  |
| 62 | 沙雅县 | 7 |  |
| 63 | 沙雅县 | 3 |  |
| 64 | 沙雅县 | 3 |  |
| 65 | 拜城县 | 4 |  |
| 66 | 拜城县 | 3 |  |
| 67 | 拜城县 | 2 |  |
| 68 | 柯坪县 | 10 |  |
| 69 | 柯坪县 | 10 |  |
| 70 | 克州 | 阿图什市 | 4 |  |
| 71 | 阿图什市 | 4 |  |
| 72 | 阿合奇县 | 8 |  |
| 73 | 喀什地区 | 岳普湖县 | 5 |  |
| 74 | 岳普湖县 | 5 |  |
| 75 | 泽普县 | 13 |  |
| 76 | 泽普县 | 5 |  |
| 77 | 泽普县 | 4 |  |
| 78 | 泽普县 | 2 |  |
| 79 | 和田地区 | 和田县 | 2 |  |
| 80 | 和田县 | 8 |  |
| 81 | 和田县 | 10 |  |
| 82 | 和田县 | 15 |  |
| 83 | 和田县 | 5 |  |
| 84 | 皮山县 | 1 |  |
| 汇总 |  |  | 280 |  |

**附件3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 全疆老旧旅游厕所分布表 | | |
| 序号 | 地州 | 数量（个） |
| 1 | 乌鲁木齐市 | 114 |
| 2 | 伊犁州 | 132 |
| 3 | 昌吉州 | 91 |
| 4 | 塔城地区 | 42 |
| 5 | 阿勒泰地区 | 105 |
| 6 | 博州 | 27 |
| 7 | 克拉玛依市 | 57 |
| 8 | 吐鲁番市 | 59 |
| 9 | 哈密市 | 62 |
| 10 | 巴州 | 84 |
| 11 | 阿克苏地区 | 122 |
| 12 | 喀什地区 | 44 |
| 13 | 和田地区 | 53 |
| 14 | 克州 | 27 |
| 汇总 |  | 1019 |

**注：2024年度专项整治检查老旧厕所数量不少于总量的50%。**

**附件4**

**政府采购供应商信用承诺函**

单位名称(自然人姓名)：

统一社会信用代码(身份证号码)：

法定代表人(负责人)：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位(本人)自愿作出以下承诺：

一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(六)未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;

(七)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;

(八)未曾作出虚假采购承诺;

(九)符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

**附件5**

**供应商无关联关系书面声明函（格式）**

我单位郑重声明：与采购人不存在利害关系，与本单位负责人为同一人或者与本单位存在控股关系、管理关系的其他关联供应商未参与**\_(项目名称)** 同一合同项下的谈判。我单位不是为该整体项目或其中分项目前期工作提供过设计、编制、监理、检测、管理等服务的法人及附属单位；

我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日