项目需求

采购公共资源交易大厅文化墙、宣传展板、阅读区等制作安装服务的需求

（一）项目名称与内容

1.项目名称：采购公共资源交易大厅文化墙、宣传展板、阅读区等制作安装服务。

2.项目内容：

(1)设计部分。根据提供的素材进行创意构思、平面设计、效果图呈现。

（2）制作部分。按照确认的设计方案，进行所需材料的采购、加工、图文输出、版面设计。

（3）安装部分。负责将制作完成的成品运输至项目地点，完成现场安装、固定、调试、清洁等工作，确保符合安全规范和使用。

（二）设计内容

1.荣誉墙。在五楼大厅屏幕右边制作荣誉墙，将中心2020年成立以来获得的荣誉证书、奖牌等进行摆放展示。制作11㎡（5.5\*2）的荣誉墙（具体详见附件清单），材质为15mmpvc+钢化膜+封边。

2.党建宣传部分。制作墙体党建宣传栏5个，分别分布在五楼四部电梯出口大厅交易场地两边墙体，共计21.12㎡（具体详见附件清单），其中材质为1.2mm铁皮雕刻+烤漆+焊接+磁吸画面为4.8㎡；15mmpvc+钢化膜+封边为16.32㎡。制作可移动的展板党建宣传展板2块（1.2\*2.4米），材质为铝型材框架+写真展板+背板。

3.党风廉政宣传部分。制作墙体党风廉政宣传栏10个，分布在五楼出电梯口两边墙面17.92㎡（具体详见附件清单），其中材质为15mmpvc+钢化膜+封边16㎡；制作接收举报事项监督台，材质为1.2mm铁皮雕刻+烤漆+焊接+磁吸画面1.92㎡。制作可移动的展板2块（1.2\*2.4米），材质为铝型材框架+写真展板+背板。

4.业务宣传部分。制作业务政策宣传栏6个，分布在五楼交易大厅办公场所墙面，共31.4㎡（具体详见附件清单），材质为1.2mm铁皮雕刻+烤漆+焊接+磁吸画面。制作可移动的展板6块（1.2\*2.4米），材质为铝型材框架+写真展板+背板。

5.阅读区。

（三）工期

自合同生效之日起15个日历日内完成全部设计、制作，安装工作并通过验收。

（四）支付方式

1.首付款（合同签订后）：合同总价的50%，于合同签订后3个工作日内支付。

2.验收款（安装完成验收合格后）：合同总价的50%，于双方签署《项目验收单》后3个工作日内支付。