**2024年国道314线K1629至K1648**

**段公路灾害防治工程监理服务项目**

**一、预算价**：172587.00元

**二、企业资质**：1.须持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照并取得了独立法人资格，具备交通运输主管部门颁发的公路工程专业乙级及以上监理资质单位。2.投标供应商应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工监理资质企业名录，且供应商名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

**三、监理机构：**本次招标项目设置一级监理机构，设1个监理工程师办公室，负责项目内的垫土方、拦石墙、增设主动防护网和交通安全设施等工程的质量、安全、合同、进度、费用、环保等全部施工监理工作,监理服务期共计483日历天,其中施工期（含施工准备期）：118日历天,缺陷责任期365日历天。本项目不接受联合体。

**四.项目规模：**

垫土方1500m3、拦石墙1800m3、截水沟0.325km、方格网护坡769.9m3、挡土墙96.1m3、增设主动防护网32655m2。

**五、工期要求：**计划开工日期：2024年07月5日，计划交工日期：2024年10月30日

**六、监理工作目标：**工程交工验收的质量评定：合格，竣工验收的质量评定：合格。安全目标：各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般火灾事故。

**七．监理费用支付**：监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。监理人需按合同提供履约保函后，委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。在施工阶段监理服务工作结束后7日内，向委托人提交缺陷责任期保函，委托人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7日内向监理人返还履约保证金。

**八、主要人员要求：**总监理工程师资格要求：具有工程师及以上职称，并取得交通运输部颁发的公路工程监理工程师（JGJ）资格证书（于2010年及以前取得监理工程师资格证书的，还应持有交通建设工程安全监理培训考试合格证书、公路工程环境保护监理培训考试合格证书）；年龄在55岁以下，总监理工程师至少担任过一项公路灾害工程的施工监理任务（2019年-2025年）。

**九、其它监理人员最低要求**（3人）

**1.**试验检测工程师（1人）：公路工程相关专业工程师及以上职称，持有试验检测工程师证书

**2.**道路工程师兼安全监理工程师（1人）：具有工程师及以上职称，并取得交通运输部公路工程专业监理工程师资格或监理工程师（交通运输工程专业）资格且持有《安全、环保培训证书》。

3.监理员（1人）：取得公路工程监理培训合格证书。

4.上述人员作为派驻本标段的主要监理人员，不允许更换。如中标人（成交人）拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，采购人应取消其中标资格。如监理人员不能满足现场实际工作需要，监理人应无条件的增加相关监理人员，并自行承担相关费用。

**十、其它配置**：总监理工程师办公室应配备完善的试验、检测设备，同时必须满足现场施工监理试验检测工作的需求。如所做的试验检测项目不能独立完成需进行外委试验，外委的检测机构应具有独立法人资格，公路工程相应试验室资质，持有营业执照或事业单位法人证书，并取得国家（省）技术监督局颁发的检测计量认证证书（即有CMA证章），计量认证证书内容和条目应包括相应或类似试验检测资格。试验检测费用由监理单位承担。外委试验检测费用包含在投标报价中，招标人不另行支付。现场车辆应满足监理工作任务需要。

**十一、必须上传的资料**

1. 营业执照、法人证明材料。
2. 企业和监理人员资质证书及相关业绩资料（合同、中标通知书）

3、试验、检测和车辆配置说明。

4、出具人员到场承诺书。