**新疆轻工职业技术学院社会化培训服务基地消防泵房设施改造项目招标要求商务部分**

1、工期要求：合同签订后，20个日历日内完工；本工程承包人工期违约承担的违约责任：按照合同工期，违约按照合同约定执行；

2、承包方式:包工包料

3、工程承包的结算方式：可调价结算方式（按实际工程量审计，结算以审定价为准）

4、中标工程不许转包、分包。

5、付款方式;合同签订后三日内，中标单位向采购方指定账户缴纳成交金额5%的履约保证金；签订施工合同后，预付合同价款的30％工程预付款，其余款项工程竣工验收合格，审计完成后，按审定金额支付余款。

6、项目验收方式：验收工作原则上由采购单位组织进行，验收合格后在验收报告单上三方签字盖章。

7、合同价款 ：中标人的中标价一经确定即作为合同价款，任何一方不得擅自改变。

8、本工程质保期为贰年。

**投标单位须对商务部分做出承诺，承诺内容与商务部分要求不一致，视为符合性审查不合格。**