竞价文件

项目名称：2025年和田公路管理局G315线K2375+000-K2490+227段安全设施精细化提升工程-监理标段

采 购 人：和田公路事业发展中心

新疆·和田

二O二五年三月

第一章 竞价公告

2025年和田公路管理局G315线K2375+000-K2490+227段安全设施精细化提升工程-监理标段竞价公告

- 一、项目信息

项目名称：2025年和田公路管理局G315线K2375+000-K2490+227段安全设施精细化提升工程-监理标段

项目编号：/

项目联系人及联系方式：阿卜力孜 18096862628

报价起止时间：/

采购单位：和田公路事业发展中心

供应商规模要求：/

供应商资质要求：（1）企业资质要求：[专业资质·公路工程·公路工程乙级](含)以上。（2）项目负责人资质要求：[注册监理工程师·公路工程](含)以上。

供应商基本要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

- 采购需求清单

| 商品名称 | 参数要求 | 购买数量 | 控制金额（元） | 意向品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理服务 | 对本项目施工阶段及缺陷责任期的全过程监理。 人员配置要求：总监1名；专业监理工程师至少1名；监理员：至少1人。试验检测仪器设备要求：根据本工程项目的类别、以及建设内容、规模及技术复杂程度和工程项目所在地的环境条件，配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具。 | 1项 | 109903.00 | / |

- 附件：竞价文件

- 响应附件要求：上传响应文件（投标报价书、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、资格审查文件）。

- 三、商务要求

| - 商务项目 | - 商务要求 |
| --- | --- |
| - 监理服务期 | - 45天 |
| - 建设地点 | - 和田地区洛浦县 |

第二章 合同条款

# 公路工程专用合同条款

# 一般约定

# 词语定义

# 1.1.1合同

# 第1.1.1.1目细化为：

# 合同文件（或称合同）：指合同协议书及各种合同附件、中标通知书、投标函、项目专用合同条 款、公路工程专用合同条款、通用合同条款、委托人要求、监理服务费用清单、监理人有关人员和 试验检测设备投入的承诺，以及其他构成合同组成部分的文件。

# 第1.1.1.5 目不适用。

# 第1.1.1.8 目细化为： 监理服务费用清单：指监理人投标文件中的监理服务费用清单。

# 1.1.2合同当事人和人员

# 本项补充第1.1.2.7 目至第 1.1.2.9 目：

# 1.1.2.7 监理机构：指由监理人在项目现场设立的履行监理职责的组织，包括总监理工程师 办公室（简称总监办）及驻地监理工程师办公室（简称驻地办）。

# 1.1.2.8 行政管理部门：指交通运输主管部门或对本工程依法享有行政监督权限的其他政府部门。 1.1.2.9 第三方：指除委托人、监理人之外，与本工程建设有关的其他当事人（包括承包人）。

# 1.1.3 工程和监理

# 第1.1.3.1目细化为：

# 工程：指为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程（包括向委托人提供的物资和 设备），具体情况在项目专用合同条款中指明。

# 第 1.1.3.2 目细化为：

# 监理服务：指监理人接受委托人的委托，依照法律、规范标准和监理合同等，对公路工程 施工准备、施工、验收与缺陷责任期等阶段进行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、 信息管理、组织协调和安全监理、环保监理的服务活动。

# 1.4 合同文件的优先顺序

# 本款细化为：

# 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同 文件的优先顺序如下：（1）合同协议书及各种合同附件；（2）中标通知书；（3）投标函；（4）项目专用合同条款；（5）公路工程专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）委托人要求；（8）监理服务费用清单；（9）监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；（10）其他合同文件。

# 合同当事人针对各类合同文件所作出的补充和修改亦属于合同文件的组成部分，属于同一 类内容的文件，应以最新签署的为准。

# 1.6 文件的提供和照管

# 1.6.1 监理文件的提供本

# 项细化为：

# 监理人应在合理的期限内按照国家、公路行业现行标准、规范、规定，《公路工程施工监理规范》 及施工承包合同约定向委托人提供监理文件。合同约定监理文件应经委托人批复的，委托人应当在合同 约定的期限内批复或提出修改意见。

# 1.6.2 委托人提供的文件本

# 项细化为： 除项目专用合同条款另有约定外，委托人应在监理合同生效且取得相关文件、资料后 7 天内，向监理人免费提供下述文件、资料：（1）委托人与承包人签订的施工承包合同1份。（2）委托人与承包人共同确认的已标价的工程量清单及其说明1份。（3）合同图纸和相关的标准图纸及说明1套。（4）合同指定使用的技术规范、检验评定标准、操作规程 1 套。（5）其他相关资料。由于委托人未按时提供文件造成监理服务期限延误的，按第6.2款约定执行。

# 1.8 转让和分包

# 本款细化为：

# 1.8.1 除项目专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全 部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

# 1.8.2 监理人不得将监理服务的任何部分分包。监理人因监理服务的需要，聘用专业技术人员和 辅助工作人员不属于分包。

# 1.10 知识产权

# 本款补充第 1.10.4 项：

# 1.10.4 除项目专用合同条款另有约定外，监理人有权出版与本项目或本工程监理服务有关 的资料。但未经委托人同意，上述出版物中不得涉及委托人的专利、专有技术以及经济情报。

# 本条补充第 1.13 款：

# 1.13 避免利益冲突

# 未经委托人书面同意，监理人不得获取本监理合同约定以外的与本工程有关的任何利益， 不得参与与本监理合同约定的委托人利益相冲突的任何活动。

# 委托人义务

# 本条补充第2.7款至第2.10款：

# 2.7 协助

# 委托人在工程所在地向监理人提供进驻现场的相关条件，解决非监理人原因而发生意外事 件时，监理工作人员的撤场和相关事宜；并避免监理人根据监理合同提供监理服务而导致的第三 方收费（不含税金）。

# 2.8 授权通知

# 委托人必须将履行监理服务的监理人及委托人授予监理人的权力，及时用书面形式通知第三方。

# 2.9 委托人指令的下达

# 委托人在本合同约定的服务范围内对承包人的任何意见或要求，应通过监理人向承包人提 出。

# 2.10 保障

# 在监理人不违反有关法律、法规的前提下，委托人应保障监理人免受因履行本监理合 同而引起的外界索赔或干扰。

# 委托人管理

# 3.3 决定或答复

# 第 3.3.2 项细化为：

# 委托人对监理人关于本工程的工期、质量、投资、合约和安全等问题提出的请示应及时作 出书面答复。除项目专用合同条款另有约定外，对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面 请示之日起最长不超过 7 天，重大问题不得超过 28 天。逾期没有作出答复的，视为已获得委托人 的批准。

# 监理人义务

# 4.2 履约保证金

# 本款细化为：

# 4.2.1 履约保证金自合同生效之日起生效。在签发合同工程交工证书后，监理人应按委托人要 求的格式，以项目专用合同条款规定的额度向委托人提交缺陷责任期保函。委托人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后7天内向监理人返还履约保证金。在签发工程缺陷责任终止证书后14天内，委托人向监理人返还缺陷责任期保函。

# 4.2.2 如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划相应金 额的履约保证金或缺陷责任期保函，但不影响监理人根据监理合同应当得到的其他款项的支付。

# 4.3联合体

第 4.3.3 项细化为：

联合体牵头人负责与委托人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。委托人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。

补充第 4.3.4 项：

4.3.4 未经委托人同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。

- 4.4总监理工程师

第 4.4.1 项细化为：

监理人应按合同协议书的约定指派总监理工程师，并在约定的期限内到职。监理人更换总监理工程师应事先征得委托人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交委托人，拟更换的总监理工程师资历应不低于原总监理工程师。总监理工程师 2 天内不能履行职责的，应事先征得委托人同意，并委派代表代行其职责。

- 4.5监理人员的管理

第 4.5.1 项、第 4.5.2 项细化为：

- 4.5.1监理人应在接到开始监理通知之日起 7天内，向委托人提交监理项目机构以及人员安

排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要监理人员和其他人员的名单及资格条件。主要监理人员应常驻现场并相对稳定。更换主要监理人员的，应取得委托人的同意，并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料，继任人员的资历应不低于原监理人员。总监理工程师的更换，应按照本章第 4.4.1 项规定执行。

- 4.5.2除项目专用合同条款另有约定外，主要监理人员包括总监理工程师、驻地监理工程师、专业监理工程师等；其他人员包括各专业的监理员、试验员、资料员等。

本条补充第 4.9 款：

4.9党建工作要求

对于政府投资的国家高速公路项目，或监理人为国有控股或参股企业的，监理人应按规定在项目现场设立基层党组织。不满足上述情形的，监理人应创造条件使党员能够参加党组织生活并接受相应管理。

监理人在项目现场设立基层党组织的，应明确党组织机构设置、党组织负责人及党务工作人员配备情况，编制党务工作开展预案，并按照预案要求在项目实施过程中同步开展党务工作，充分发挥基层党组织在项目实施中的作用。

- 5.监理要求

- 5.1监理范围

第 5.1.3 项细化为：

阶段范围指公路工程建设程序中的施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在项目专用合同条款中约定。

- 5.2监理依据

本款细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，本工程的监理依据如下：

- （1）适用的法律、行政法规及部门规章；

- （2）与工程有关的规范、标准、规程；

- （3）工程前期有关文件；

- （4）工程勘察文件、设计文件及其他文件；

- （5）本工程监理的委托合同及补充合同；

- （6）委托人签订的施工承包合同；

- （7）合同履行中与监理服务有关的来往函件；

- （8）其他监理依据。

- 5.3监理内容

本款细化为：

监理人应按照《公路工程施工监理规范》及相关法律、法规开展监理服务。委托人须依据《公路工程施工监理规范》要求对监理机构的设置方式进行选择，并在项目专用合同条款中予以约定。各阶段监理服务包括但不限于以下内容，委托人可根据工程实际情况在项目专用合同条款中对其进行调整。

- 5.3.1在工程同时设置总监办和驻地办时，总监办的监理服务内容为：

- （1）总监办工地试验室按监理合同要求配备常规的试验检测设备，并须达到项目专用合同条款中约定的检查项目及频率要求；

- （2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

- （3）在合同约定的期限内主持编制监理计划；

- （4）审批各驻地办主持编制的监理细则；

- （5）参加设计交底；

- （6）在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）；

- （7）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

- （8）签发开工预付款支付证书；

- （9）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

- （10）检查承包人的质量、安全和环保等保证体系，审核工地试验室，抽查控制桩点复测、测定地面线和工程划分及驻地办工作；

- （11）主持召开监理交底会；

- （12）主持召开第一次工地会议；

- （13）签发合同工程开工令；

- （14）审批重要工程材料及混合料配合比；

- （15）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

- （16）签发单位工程或合同工程的暂停令和复工令；

- （17）受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、工程延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

- （18）组织编写监理月报；

- （19）根据工程需要主持召开专题工地会议；

- （20）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或督促承包人按规定报告有关部门；

- （21）协助委托人审查交工验收申请，评定工程质量；

- （22）参加委托人组织的合同工程交工验收；

- （23）编写监理工作报告，并提交委托人；

- （24）签认交工结账证书；

- （25）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

- （26）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程， 指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

- （27）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

- （28）签认最后支付证书；

- （29）参加工程竣工验收；

- （30）按照项目专用合同条款约定提供其他工程管理咨询服务。

- 5.3.2在工程同时设置总监办和驻地办时，驻地办的监理服务内容为：

- 按项目专用合同条款的约定建立（或不建立）工地试验室，如需驻地办建立工地试验室，应配备现场抽查常用的试验检测设备，并在项目专用合同条款中明确检查项目和频率的要求；

- （2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

- （3）在总监办的安排下，参与编制监理计划，提供本驻地办相关资料；

- （4）根据监理计划在相应工程开工前主持编制监理细则；

- （5）参加设计交底；

- （6）按规定程序初审本驻地监理标段承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）

- （7）初审本驻地监理标段承包人提交的总体进度计划以及施工中进行的调整计划；

- （8）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

- （9）验收承包人测定的地面线；

- （10）确认承包人提交的场地占用计划；

- （11）核算承包人对工程量清单的复核结果；

- （12）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，审查分包合同中是否明确了承包人与分包人各自在安全生产方面的责任；

- （13）审批施工测量放线；

- （14）审批一般工程原材料和混合料配合比；

- （15）审查施工组织及人员配备；

- （16）审查承包人进场的施工机械设备；

- （17）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

- （18）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

- （19）审批分项（部）工程的开工申请，签发分项、分部工程暂停令和复工令；

- （20）验收构配件或设备；

- （21）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

- （22）对关键工序进行签认；

- （23）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

- （24）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》；

- （25）对已完工程按合同约定的方法进行计量；

- （26）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

- （27）编写本驻地监理标段的监理月报；

- （28）主持召开工地会议和根据工程需要主持召开专题工地会议；

- （29）编制标段监理竣工文件；

- （30）编写本驻地监理标段的监理工作报告；

- （31）参加本驻地监理标段合同工程的交工验收；

- （32）初审交工结账证书；

- （33）按照项目专用合同条款约定提供其他工程管理咨询服务。

- 5.3.3在工程只设置总监办一级监理机构时，其监理服务内容为：

- （1）按监理合同要求建立总监办工地试验室，配备常规的试验检测设备，并须达到项目专用合同条款中约定的检查项目及频率要求；

- （2）熟悉合同文件，调查施工环境条件；

- （3）在合同约定的期限内编制监理计划，根据监理计划在相应工程开工前编制监理细则；

- （4）在合同约定的期限内审批承包人提交的施工组织设计（含安全技术措施、应急救援抢险方案、专项施工方案及施工环境保护措施）

- （5）参加设计交底；

- （6）审批承包人提交的总体进度计划，核批承包人对总体进度计划的调整计划；

- （7）检查承包人工程质量、施工安全和施工环境保护等保证体系；

- （8）审核承包人的工地试验室；

- （9）对承包人提交的原始基准点、基准线和基准高程的复测结果进行平行复测，审核后予以批复；

- （10）验收承包人测定的地面线；

- （11）审批承包人提交的分项、分部、单位工程划分；

- （12）确认承包人提交的场地占用计划；

- （13）核算承包人对工程量清单的复核结果；

- （14）签发开工预付款支付证书；

- （15）主持召开监理交底会；

- （16）主持召开第一次工地会议；

- （17）签发合同工程开工令；

- （18）按合同约定对工程分包计划和协议进行审查，并审查分包合同中是否明确了承包人与分包单位各自在安全生产方面的责任；

- （19）审批施工测量放线；

- （20）审批工程原材料及混合料配合比；

- （21）审查施工组织及人员配备；

- （22）审查承包人进场的施工机械设备；

- （23）审查承包人提交的分项、分部工程的施工方案及主要工艺；

- （24）审批承包人月进度计划，检查和监督进度计划的实施；

- （25）审批分项（分部）工程的开工申请；

- （26）验收构配件或设备；

- （27）按有关规定和要求对工程进行巡视、旁站和抽检，并做好记录；

- （28）对关键工序进行签认；

- （29）对发生的质量缺陷、质量隐患和质量事故进行调查、处理或对不属于监理人权限处理的质量事故督促承包人按规定报告有关部门；

- （30）签发单位或合同工程及分部（分项）工程的暂停令和复工令；

- （31）对交工的单位、分部、分项工程进行检验和质量等级评定并签发《中间交工证书》

- （32）对已完工程按合同约定的方法进行计量；

- （33）审核工程中期支付申请，签发中期支付证书；

- （34）按有关规定及时对已完分部工程、单位工程及合同工程进行质量评定；

- （35）受理合同其他事项的有关事宜，按合同约定审核、评估和处理工程变更、延期、费用索赔、价格调整、保险、违约、争端等合同事项；

- （36）组织编写监理月报；

- （37）主持召开工地例会或根据工程需要主持召开专题工地会议；

- （38）协助委托人审查交工验收申请，评定工程质量；

- （39）参加委托人组织的合同工程交工验收；

- （40）编写监理工作报告，并提交委托人；

- （41）签认交工结账证书；

- （42）组织编制工程监理竣工文件，并督促承包人按合同约定编制和整理竣工资料；

- （43）在合同工程的缺陷责任期内，检查承包人剩余工程的实施；巡视检查已完工程， 指示承包人修复发生的工程缺陷，调查、确认缺陷责任及修复费用；

- （44）缺陷责任期结束，经检查符合条件时，签发合同工程缺陷责任终止证书；

- （45）签认最后支付证书；

- （46）参加工程竣工验收；

- （47）按照项目专用合同条款约定提供其他工程管理咨询服务。

- 5.4 监理文件要求

第 5.4.3 项细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，本工程监理文件包括监理管理文件、质量监理文件、安全监理文件、环保监理文件、费用与进度监理文件、合同事项管理文件，以及监理日志、巡视记录、旁站记录、监理月报、监理工作报告等其他监理文件和影像资料，具体类别、编制要求、编制内容、提交时间和份数等应满足《公路工程施工监理规范》的规定。

本条补充第 5.5 款至第 5.7 款：

- 5.5 监理服务形式

监理人应根据工程规模、难易程度、合同工期安排、现场条件等因素设置现场监理的组织机构并满足合同要求。委托人对监理人的机构设置要求在项目专用合同条款中约定。

- 5.6 监理服务目标

- 5.6.1监理服务履约目标：除项目专用合同条款另有约定外，监理人提供的监理服务， 应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。

- 5.6.2对承包人履约管理的服务目标：在项目专用合同条款中约定。

- 5.7 委托人对监理人的授权

- 5.7.1监理人根据监理合同提供监理服务时，在委托人授权权限范围内开展工作。授权权限在项目专用合同条款中约定。

- 5.7.2如果监理人在监理服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于委托人和第三方签订的工程合同文件，该合同文件应成为本监理合同的组成部分，两者之间如出现矛盾， 则应编制补充说明文件一并列入监理合同。监理人应：

- （1）根据监理合同文件和工程合同文件提供监理服务；

- （2）根据职责范围，在委托人和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力；

- （3）根据上述合同文件的授权，对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经委托人的书面批准，不得变更工程合同文件中约定的工程标准和第三方的责任与义务。

- 6. 开始监理和完成监理

- 6.1开始监理

第 6.1.1 项细化为：

符合项目专用合同条款约定的开始监理条件的，委托人应提前 7 天向监理人发出开始监理通知。监理服务期限自开始监理通知中载明的开始监理日期及监理人首批人员实际进场日期起算，以时间在后者为准。

监理人应按照监理合同约定的时间和有关期限履行和完成监理服务，根据本项目工程的进展情况和委托人批准的人员进场计划，安排监理人员及时进场。

本条补充第 6.4 款：

- 6.4 监理工作的暂停与监理合同的解除

6.4.1 出现根据本监理合同的约定不应由监理人负责的情况，且该情况已使监理人不能继续履行全部或部分监理服务时，监理人应立即书面通知委托人，并视情况采取相应措施：

- （1）不得不暂停或减缓某些监理服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此增加的监理服务工作量或延长的服务期限，委托人应按合同条款约定进行调整。

- （2）全部监理服务已无法继续履行时，监理人在书面通知委托人 28天之后，有权单方面解除本监理合同，因此增加的监理服务工作量所涉及费用，委托人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约保证金。

- （3）因不可抗力致使本监理合同不能履行或只能部分履行时，应按照本合同第 10条规定的程序暂停监理服务或解除监理合同。

- 6.4.2委托人要求监理人全部或部分暂停监理服务或解除本监理合同时，必须在 56天之前发出书面通知。监理人在接到通知后，应立即安排停止全部或部分监理服务并将相关费用开支减至最小。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，委托人应按合同条款约定进行调整，同时及时向监理人返还全部或剩余部分的履约保证金。

- 6.4.3监理人无正当的理由，未根据监理合同的约定履行全部或部分监理服务，委托人可书面要求监理人予以解释。若监理人在 28天内未能根据本监理合同给予合理的答复，委托人可在进一步发出书面通知 14天后，单方面解除本监理合同，并视情况对监理人的全部或部分履约保证金不予退还。

- 6.4.4委托人拖延支付监理服务费用，并已超过合同条款约定支付期限后 28天，或根据本合同第 6.4.1 项（1）目或第 6.4.2项的约定，暂停监理服务已超过 6 个月，监理人可书面要求委托人予以解释。若委托人在 28天内未能根据本监理合同给予合理的答复，监理人可在进一步发出书面通知 14天后，单方面解除本监理合同或自行暂停全部或部分监理服务。因此增加的监理服务工作量所涉及的费用，委托人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向监理人返还全部或剩余部分的履约保证金。

- 6.4.5监理合同的解除，不得损害或影响双方根据本监理合同应有的义务、责任、权利和利益。

- 监理责任与保险

- 7.1 监理责任主体

第 7.1.2 项、第 7.1.3 项细化为：

- 7.1.2监理人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制。

本工程施行质量责任终身制。监理人应当书面明确相应的总监理工程师和质量负责人。监理人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。

- 7.1.3监理人对施工质量负监理责任，应当按合同约定设立现场监理机构，按规定程序和标准进行工程质量检查、检测和验收，对发现的质量问题及时督促整改，不得降低工程质量标准。

本工程交工验收前，监理人应当根据有关标准和规范要求对工程质量进行检查验证， 编制工程质量评定或者评估报告，并提交委托人。

本款补充第 7.1.4 项：

- 7.1.4监理人应当按照合同约定设立工地临时试验室，严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动。

监理人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、客观性、准确性负责。

本条补充第 7.3 款：

7.3 人员和设备保险

监理人应在监理服务期内，自费办理派驻到工程所在地人员的人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

- 8.合同变更

- 8.1变更情形

第 8.1.1 项细化为：

合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，监理服务期限和监理报酬的调整方法在项目专用合同条款中约定。

- （1）监理范围发生变化；

- （2）除不可抗力外，非监理人的原因引起的周期延误；

- （3）非监理人的原因，对工程同一部分重复进行监理；

- （4）非监理人的原因，对工程暂停监理及恢复监理；

- （5）监理服务的形式与内容发生变化；

- （6）因委托人或第三方的责任，阻碍或延误了监理人履行监理服务；

- （7）委托人提出高于监理合同约定的服务目标，监理人为完成此目标导致投入增加。

- 9. 合同价格与支付

- 9.1 合同价格

第 9.1.1 项细化为：

本合同的报价方式在项目专用合同条款中约定。合同价格是监理人按照合同约定完成施工准备阶段、施工阶段、验收与缺陷责任期阶段监理服务所需的全部费用，应按投标文件格式中报价清单的内容和格式填报。监理服务费用包括以下组成部分：

- （1）监理人员服务费；

- （2）监理办公设施费；

- （3）监理交通设施费；

- （4）监理试验设施费；

- （5）监理生活设施费；

- （6）利润。

除利润外，以上各项费用应分别按施工期（涵盖施工准备阶段和施工阶段）和缺陷责任期两个阶段填报，其中监理人员服务费应填报各级监理人员的人月单价及为完成监理服务所需要的总人月数量。各类监理人员的人月单价应包括监理人员履行监理服务时由于施工工艺的连续性导致不可避免的加班费用，在上述情况发生时，委托人将不考虑另行支付监理人员的加班费用。

监理人因完成本项目施工监理服务需计取的企业管理费及需缴纳的一切税费均由监理人承担，并包含在所报的各项监理服务费用之内，委托人不单独支付。

除本合同第 8 条约定的变更情形和项目专用合同条款约定的其他情形外，本监理合同的监理服务费用在合同实施期间一律不予调整。

除项目专用合同条款另有约定外，因工程提前完成导致监理服务期限缩短，且在监理人已履行本合同规定义务的情况下，委托人不能以监理人提前完成监理为由而减少监理报酬。

- 9.2预付款

本款细化为：

为使监理服务能够及时开展，委托人应在监理合同签订后 7天内按监理服务费总额的10%向监理人支付预付款，项目专用合同条款另有约定的除外。

预付款在施工阶段监理服务费支付的累计金额达到签约合同价的 30%时开始抵扣，全部预付款应在施工阶段监理服务费累计支付到签约合同价的 80%时扣完。

预付款应专用于本工程的监理。监理人无须向委托人提交预付款保函，但监理人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。

- 9.3 中期支付

本款细化为：

- 9.3.1监理人应在各月末向委托人提交由总监理工程师签署的按委托人批准格式填写的监理服务费付款申请单一式三份，该付款申请单包括以下栏目，监理人应逐项填写清楚：

- （1）本月应向监理人支付的（结算的）监理服务费用；

- （2）本月应支付的监理服务变更费用；

- （3）本月应支付的预付款；

- （4）根据合同规定，本月应结算的其他款项；

- （5）本月应扣回的预付款；

- （6）根据合同规定，本月应扣除的其他款项。

- 9.3.2委托人将在收到监理人提交的监理服务费付款申请单后 28天内进行核实并予以支付。除项目专用合同条款另有约定外，支付原则如下：

- （1）施工期间的监理人员服务费根据各级监理人员的人月单价及本月实际完成的监 理服务时间计算并支付（各岗位监理人员的人月数以监理人记录并经委托人签字确认的监理人员出勤情况为依据）。本项目各月累计支付的监理人员服务费总额不得超过监理人在监理服务费报价清单中填报的施工期监理人员服务费合计金额，超过部分委托人将不再予以支付。

- （2）施工期间的监理办公设施费、交通设施费、试验设施费及生活设施费由监理人包干使用，上述四项设施费的报价总额按月度等额支付给监理人。监理人必须保证实际投入本项目的办公设施、交通设施、试验设施及生活设施能满足本招标文件的要求和实际工作的需要，且不低于监理人投标文件中所列设施，否则委托人将根据本合同第 11.1.2项的规定从其报价总额中扣除违约赔偿金。

- （3）缺陷责任期内的监理人员服务费、监理办公设施费、交通设施费、试验设施费及生活设施费将在本项目的缺陷责任期开始后，分四次等额支付给监理人。

- （4）监理服务变更费用经双方协商确认后，在监理服务所对应工作期限内按月平均支付或按双方所签订补充协议约定的支付方式进行支付。

- （5）根据合同条款第 8.2.2项约定对监理人的奖励，委托人应于对监理人的当期支付费用中一次性支付；

- （6）根据合同条款第 11.1款确定的监理人对委托人的违约赔偿金，由委托人从对监理人的当期监理服务费计量支付报表中予以核减；当期监理服务费不足以抵扣违约赔偿金时， 则从后续监理服务费计量支付报表或履约保证金中扣回；

- （7）根据通用合同条款第 11.2 款确定的委托人对监理人的赔偿金，应由委托人与监理人协商确定后在对监理人当期支付费用中一次性支付。

- 9.3.3委托人在收到监理人提交的书面支付申请且监理人提交了合格的增值税专用发票后，应按上述条款约定的支付期限内支付监理服务费用。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意中期支付申请。委托人未按期支付到期应付的款项， 应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项， 按照银行同期贷款利率加手续费计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。

- 9.3.4委托人对监理人要求支付的款项中的任何部分有异议的，应在收到监理人提交的书面支付申请 7天内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对监理人其他应得款项的支付。

- 9.3.5中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和项目专用合同条款的约定执行。

- 9.4费用结算

本款细化为：

- 9.4.1在施工阶段监理服务工作结束后 7天内，监理人应将至交工证书申请之日前实际发生的监理服务费用，扣减预付款和监理人赔偿金后余额的支付申请上报至委托人，委托人应在收到该支付申请后 7天内予以审批，在批复后 14天内向监理人支付费用。监理人在提交支付申请的同时，应按合同条款第 4.2.1项的约定向委托人提交缺陷责任期保函，委托人在收到监理人提交的缺陷责任期保函后 7天内向监理人返还履约保证金。

- 9.4.2在签发工程缺陷责任终止证书后 7天内，监理人应将工程缺陷责任期内未结清的监理服务费用和其他应由委托人向监理人支付的剩余款项，扣减其他应由委托人从监理人扣回款项的支付申请上报至委托人，委托人应在收到该支付申请后 7天内予以审批，在批复后 14天内向监理人支付费用，同时委托人向监理人返还缺陷责任期保函。

- 9.4.3委托人在收到监理人提交的书面支付申请且监理人提交了合格的增值税专用发票后，应按上述条款约定的支付期限内支付监理服务费用。委托人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为委托人同意费用结算申请。委托人未按期支付到期应付的款项， 应承担违约责任，并支付逾期付款违约金，逾期付款的违约金以到期应付而未付的款项， 按照银行同期贷款利率加手续费计算相应的利息，时间自未付款项的应付之日起算。

- 9.4.4委托人对费用结算申请内容有异议的，有权要求监理人进行修正和提供补充资料，由监理人重新提交。监理人对此有异议的，按第 12条的约定执行。

- 9.4.5最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 9.3.5 项的约定执行。

本条补充第 9.5 款、第 9.6 款：

- 9.5 暂列金额

本合同的暂列金额在项目专用合同条款中约定。暂列金额应按委托人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。暂列金额主要用于支付监理服务的变更费用。

- 9.6 货币

除项目专用合同条款另有约定外，委托人采用人民币支付监理服务费用。涉及外币支付的，其货币种类、比例和汇率等事宜，在项目专用合同条款中约定。

- 违约

- 11.1 监理人违约

本款细化为：

- 11.1.1合同履行中发生下列情况之一的，属监理人违约：

- （1）监理文件不符合规范标准以及合同约定；

- （2）监理人转让或分包监理工作；

- （3）监理人未按合同约定实施监理并造成工程损失；

- （4）监理人向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害委托人利益，给委托人造成损失；

- （5）监理人未按《公路工程施工监理规范》的规定对主要工程或关键工序进行旁站、巡视或抽检；

- （6）监理人未能按照投标文件的承诺或合同文件的约定配备满足监理服务需求的人 员或设备；

- （7）监理人无法履行或停止履行合同；

- （8）监理人不履行合同约定的其他义务。

- 11.1.2监理人发生违约情况时，委托人可向监理人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，委托人有权解除合同并向监理人发出解除合同通知。发生第 11.1.1 项（2）目或（4）目情形时，委托人可直接发出解除合同通知。

监理人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。委托人有权向监理人课以项目专用合同条款中约定的违约金，并由委托人将其违约行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

- 11.1.3监理人对委托人损失的赔偿责任监理人违反监理合同的约定并造成委托人的经济损失，应向委托人赔偿，除项目专用合同条款另有约定外，赔偿金应按下式计算：赔偿金=委托人直接经济损失所对应的监理费×监理人应承担责任的比例

监理人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果监理人与委托人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。监理人的上述责任赔偿，均应按照本合同条款第 11.5 款的约定办理。

- 11.1.4监理人对委托人未授权的监理服务范围不承担监理责任。

- 11.2 委托人违约

本款细化为：

- 11.2.1合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约：

- （1）委托人未按合同约定支付监理报酬；

- （2）委托人原因造成监理停止；

- （3）委托人无法履行或停止履行合同；

- （4）委托人无正当理由不按时返还履约保证金或缺陷责任期保函；

- （5）委托人不履行合同约定的其他义务。

- 11.2.2委托人发生违约情况时，监理人可向委托人发出暂停监理通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，监理人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和监理人损失等。监理人有权向委托人课以项目专用合同条款中约定的违约金。

- 11.2.3委托人对监理人损失的赔偿责任

委托人违反监理合同的约定并造成监理人的经济损失，除项目专用合同条款另有约定外，委托人应据实赔偿监理人的直接经济损失。

本条补充第 11.4款、第 11.5款：

- 11.4 赔偿责任的期限

委托人或监理人任何一方向另一方要求的赔偿，均应在赔偿事件发生后的 28天之内以书面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后 7天之内提出索赔意向，并每隔 7 天提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后 28 天之内提出正式的索赔文件。无论是委托人还是监理人，逾期未提出书面索赔意向书，均失去索赔权利。

- 11.5 赔偿的限额

除项目专用合同条款另有约定外，合同一方当事人向对方当事人依据本合同条款第 11.1款和第 11.2 款支付赔偿的最高限额为：

- （1）监理人的累计赔偿限额为监理服务费总额的 30%，当达到此限额时，委托人有权单方面终止监理合同，同时监理人的履约保证金不予退还。

- （2）委托人赔偿监理人的直接经济损失的累计限额为监理服务费总额。

合同双方同意放弃超过上述限额的剩余赔偿要求，但本合同其他条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。

- 争议的解决

本条补充：

采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是终局性的并对委托人和监理人双方均具有约束力。全部仲裁费用应由败诉方承担，或按仲裁委员会裁决的比例分担。

B.项目专用合同条款

说 明：

- 1.招标人在根据《公路工程标准施工监理招标文件》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条 款”及“公路工程专用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定以及“公路工程专用合同条款”明确“项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”及“公路工程专用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

- 2.项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。

- 3.项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

- （1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容(在“通用合同条款”中用“应按合同约定”“按专用合同条款约定”“除合同另有约   定外”“除专用合同条款另有约定外”“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达)；

- （2）“公路工程专用合同条款”中明确指出“项目专用合同条款”可对“公路工程专用合同条款”进行修改的内容(在“公路工程专用合同条款”中用“除项目专用合同条款 另有约定外”“项目专用合同条款约定的”“项目专用合同条款约定的其他情形”等多种文字形式表达)。

- （3）其他需要补充、细化的内容。

第三章 响应文件

项目名称：

项目编号：

响应文件

投 标 人：                      （盖章）

法定代表人（或授权代表人）：     （签名）

日期:_____年____月___日

- 一、投标报价书

致：

我方已仔细研究了               监理标段竞价公告的全部内容，愿意以人民币（大写）_____________________的投标总报价，按竞价公告规定的条件和要求，承担本工程的建设监理工作，并严格履行合同约定的责任和义务。

投 标 人：                            （盖章）

法定代表人（或授权代表人）：           （签名）

通讯地址：

邮政编码：

电子信箱：

电    话：

传    真：

年    月    日

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓    名：                       性别：

年    龄：                       职务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件

此处附法定代表人身份证复印件正面

此处附法定代表人身份证复印件反面

投 标 人：                    （盖章）

法定代表人或授权委托人：      （签名）

年     月     日

- 三、法定代表人授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，招标编号为项目编号的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　年 　　月　　日签字生效，特此声明。

法定代表人（签名）：

代理人（被授权人）签字：

授权日期：　  年　　月　　日

投 标 人：                  （盖单位章）

此处附法定代表人身份证复印件正面

此处附法定代表人身份证复印件反面

此处附委托代理人身份证复印件反面

此处附委托代理人身份证复印件正面

四、资格审查文件

- (一)投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |
| 技术负责人 |  | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |
| 专业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |  |  |  |  |
| 法人营业 执照证号 |  |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户行名称 |  |  |  |  |  |  |  | 银行账号 |  |  |  |  |  |
| 单位 总人数 （人） |  | 其 中 | 总监理工程师（人） |  |  |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |
|  |  |  | 监理工程师 （人） |  |  |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |
|  |  |  | 其 他 （人） |  |  |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |
| 近三年监理合同总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 人：                            （盖章）

法定代表人（或授权代表人）：           （签名）

年   月   日

说明：本表后应附有单位简介、营业执照副本复印件、监理单位资质等级证书副本复印件，并加盖公章。

- 已完成或正在承担的类似工程监理情况表

| 序号 | 工程名称 | 工程等别（级） | 监理工程投资（万元） | 发包人 | 监理范围 | 总监理工程师 | 监理人员数量 | 监理服务起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、上表应填写投标人近3年内已完成或正在承担的类似工程监理情况（2022年3月-2025年3月）。

- 本表应附有相应工程项目监理合同书（复印件）或发包人评价意见（复印件）等证明材料，否则该项无效。

- 3、本表应加盖投标人公章，填写空间不足可根据需要另行文字说明，说明也应盖章。

(三)财务状况

投标人应提供近2023年度财务报表中的资产负债表和损益表（复印件），或其他证明材料。财务会计报表复印件须加盖投标人公章。

- (四)单位信誉情况

投标人近3年内如在①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体、经营异常名录信息查询；（尚在处罚期内的）②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；（尚在处罚期内的）③“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动。

说明：提供上述网站相关截图并盖章。

- （五）拟参加本工程监理工作的监理人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 从事监理工作年限 | 总监理工程师岗位证书编号 | 监理工程师注册证书编号 | 监理员资格证书编号 | 拟任职务 | 拟进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：本表应加盖投标人公章。

- （六）拟任本工程主要监理人员情况表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 学 历 |  | 毕业时间 |  |
| 毕业院校 |  |  | 所学专业 |  |  |
| 监理专业 |  |  |  |  |  |
| 工作年限 |  |  | 从事监理工作年限 |  |  |
| 拟在本工程中承担的职务 |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师岗位证书编号 |  |  |  |  |  |
| 监理工程师注册证书编号 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

说明：1、“主要人员”是指总监理工程师、专业监理工程师、监理员；

2、本表应相应附有身份证、职称证书、资格（注册、岗位）证书、业绩证明材料等复印件（总监理工程师：[交通运输部监理工程师职业资格证书]；专业监理工程师：具有工程师及以上职称，并取得监理工程师（交通运输工程专业）资格；监理员：取得公路工程监理业务培训合格证书）；

3、本表应加盖投标人公章。